# JEAF — Plataforma de Gestión Financiera y Contable

Documento de Especificación de Proyecto (SRS) — Versión 2.0

Equipo de Desarrollo

2026

Índice de contenidos

# 0. Control del documento

## 0.1 Identificación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | JEAF — Plataforma de Gestión Financiera y Contable |
| Código de proyecto | JEAF-2026 |
| Tipo de documento | Especificación de Requisitos de Software (SRS) + Plan de Proyecto |
| Versión | 2.0 |
| Estado | Borrador para aprobación |
| Clasificación | Interno / Confidencial |
| Autor(es) | Equipo de desarrollo |
| Propietario del producto | Tesorero de la organización |
| Última actualización | 2026 |

## 0.2 Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Cambios principales |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026 | Equipo dev | Especificación inicial: visión, arquitectura, módulos, modelo de datos. |
| 1.1 | 2026 | Equipo dev | Ajustes de alcance single-tenant, RBAC, reglas de inmutabilidad. |
| 1.2 | 2026 | Equipo dev | Sección 10: idempotencia, conexión intermitente, revocación de API Keys, rate limiting, flujo de corrección, pruebas/entornos y backup. |
| 2.0 | 2026 | Equipo dev | Reestructuración completa a formato SRS profesional. Se añaden: requisitos funcionales y no funcionales trazables (RF/RNF/RN), matriz de permisos por endpoint, contrato de API, diccionario de datos, modelo de amenazas, observabilidad, plan de pruebas, plan de proyecto con estimaciones, registro de riesgos y migración de datos históricos. Se corrigen tres defectos de diseño detectados en la v1.2 (fecha contable, cierre de periodo, hashing de API keys). |

## 0.3 Aprobaciones requeridas

| Rol | Nombre | Responsabilidad sobre el documento | Firma / Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador |  | Aprueba alcance, presupuesto y fechas |  |
| Propietario del producto (Tesorero) |  | Aprueba requisitos funcionales y reglas de negocio |  |
| Líder técnico |  | Aprueba arquitectura, modelo de datos y seguridad |  |
| Contador / Asesor fiscal |  | Valida formatos de reporte y obligaciones aplicables |  |

Regla de gobierno del documento. Ningún requisito se implementa si no está en este documento. Todo cambio posterior a la aprobación entra por el procedimiento de control de cambios (§15.8) y genera una nueva versión menor. Un cambio que altere alcance, costo o fecha requiere reaprobación del patrocinador.

## 0.4 Cómo leer este documento

| Si eres… | Lee prioritariamente |
| --- | --- |
| Patrocinador / liderazgo | §1, §2, §15 |
| Propietario del producto (Tesorero) | §1, §2, §3, §4, §6, §12.4, §15 |
| Desarrollador backend | §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 |
| Desarrollador frontend | §3, §4, §7.4, §9, §12 |
| Auditor / contador | §3, §4.8, §6, §8.5, §10, §14 |

# 1. Resumen ejecutivo

## 1.1 Qué es JEAF

JEAF es una plataforma interna de gestión financiera que automatiza el registro, control y auditoría de los ingresos (ofrendas, diezmos, donaciones especiales) y egresos de una organización religiosa de una sola sede.

El sistema resuelve dos problemas que hoy son incompatibles entre sí en los procesos manuales: la captura tiene que ser instantánea en campo (un voluntario contando ofrendas no puede pelear con un formulario) y el registro tiene que ser inalterable y auditable (es dinero de terceros). JEAF los separa en dos superficies distintas:

- Captura ultraligera en iOS (Atajos). Registro de movimientos desde la pantalla de inicio del iPhone, sin instalar aplicaciones de la App Store, en menos de 10 segundos.

- Panel administrativo web. Dashboard, libro mayor, conciliación y generación automática de reportes mensuales para el cierre contable.

- Trazabilidad total. Cada movimiento registra quién, cuándo, desde dónde y con qué credencial fue creado, y todo cambio posterior queda en un rastro de auditoría inmutable.

## 1.2 El problema que resuelve

| Situación actual | Consecuencia | Cómo lo resuelve JEAF |
| --- | --- | --- |
| Registro en hojas de cálculo sueltas, libretas y mensajes de WhatsApp | No hay una única fuente de verdad; los totales no cuadran entre versiones | Base de datos relacional centralizada con integridad referencial y ACID |
| Captura diferida (se anota en papel y se pasa “después”) | Pérdida de registros, montos capturados de memoria | Captura en el momento, en 3 pasos, desde el teléfono del capturista |
| Correcciones sobrescribiendo celdas | Imposible reconstruir qué se cambió, cuándo y por quién | Prohibición de borrado físico + bitácora de auditoría con estado anterior y nuevo |
| Cierre mensual manual | Horas de conciliación, riesgo de error aritmético | Reporte mensual en PDF/XLSX generado en menos de 3 segundos |
| Sin control de quién puede ver o modificar qué | Riesgo de manipulación y de exposición de información sensible | RBAC estricto con tres roles y permisos verificados en el servidor |

## 1.3 Objetivos de negocio

| ID | Objetivo | Indicador de logro |
| --- | --- | --- |
| OB-01 | Eliminar la captura manual en papel y hojas de cálculo | 100% de los movimientos del mes registrados en JEAF |
| OB-02 | Reducir el tiempo de cierre contable mensual | De horas a menos de 30 minutos, medido en el primer cierre real |
| OB-03 | Garantizar la rendición de cuentas ante el liderazgo | Reporte mensual firmado disponible antes del día 5 del mes siguiente |
| OB-04 | Proteger la integridad de la información financiera | Cero registros modificados sin rastro de auditoría |

## 1.4 Criterios de éxito (KPIs del software)

| KPI | Meta | Cómo se mide | Cuándo se mide |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de captura (iOS) | < 10 s | Desde abrir el Atajo hasta la notificación local de éxito, cronometrado en 20 capturas reales | UAT y primer mes |
| Latencia del endpoint de captura | p95 < 500 ms | Percentil 95 del tiempo de respuesta de POST /transacciones, medido en el servidor sin contar red móvil | Continuo |
| Disponibilidad de la API | > 99.5% mensual | Monitor de uptime externo con verificación cada 60 s contra /health | Continuo |
| Integridad contable | 100% | Cero transacciones huérfanas, cero montos nulos, cero registros sin usuario asociado (consulta de verificación semanal) | Semanal |
| Generación de reportes | < 3 s | Tiempo desde la petición hasta la descarga completa del PDF de un mes con 500 movimientos | UAT y continuo |
| Tasa de duplicados | 0% | Transacciones con misma idempotency_key insertadas más de una vez | Continuo |
| Adopción | > 95% | Movimientos capturados vía app / total de movimientos del mes | Mensual, primeros 3 meses |

Nota sobre la meta de disponibilidad. La v1.2 fijaba 99.9% (≈43 minutos de caída al mes). Sobre infraestructura PaaS de plan básico, sin redundancia multi-región ni failover de base de datos, esa cifra no es sostenible y comprometerla contractualmente es un error. Se ajusta a 99.5% (≈3.6 h/mes), que sí es alcanzable, y se documenta la ruta de contingencia (§11.4) para las ventanas de caída.

# 2. Alcance

## 2.1 Modelo de uso e infraestructura

JEAF no es un SaaS multi-cliente. Es un sistema transaccional interno operado por la propia organización, para una sola sede (single-tenant).

- Infraestructura centralizada: un solo backend y una sola base de datos relacional.

- Alcance single-tenant: no existe aislamiento lógico por sede_id ni ministerio_id. Todas las categorías y transacciones pertenecen a la misma organización.

- Si en el futuro se requiere soporte multi-sede, será un rediseño explícito del modelo de datos (introducción de la entidad organizaciones, discriminador en todas las tablas y filtrado obligatorio en la capa de repositorios), no un ajuste incremental de esta versión.

## 2.2 Dentro del alcance (v1.0 del producto)

| ID | Entregable |
| --- | --- |
| AL-01 | Captura de ingresos y egresos vía Atajos de iOS con API Key |
| AL-02 | Panel web administrativo con autenticación JWT y tres roles |
| AL-03 | Dashboard con gráficas de ingresos/egresos y desglose por categoría |
| AL-04 | Libro mayor con paginación, filtros y búsqueda |
| AL-05 | CRUD de categorías contables con activación/desactivación |
| AL-06 | Gestión de usuarios y emisión/revocación de API Keys |
| AL-07 | Conciliación bancaria manual (marcado de movimientos) |
| AL-08 | Cierre de periodo contable con bloqueo de edición |
| AL-09 | Reportes mensuales en PDF y XLSX |
| AL-10 | Bitácora de auditoría consultable desde el panel |
| AL-11 | Migración del histórico existente en hojas de cálculo |
| AL-12 | Documentación técnica (OpenAPI, ER, Postman) y manuales de usuario |

## 2.3 Fuera del alcance (explícito)

Declarar lo que no se construye es tan importante como declarar lo que sí. Cada punto fue evaluado y descartado conscientemente:

| ID | Fuera de alcance | Razón |
| --- | --- | --- |
| FA-01 | Soporte multi-sede / multi-organización | No hay necesidad actual; requeriría rediseño del modelo de datos |
| FA-02 | Aplicación nativa Android o iOS publicada en tiendas | Costo y tiempo desproporcionados frente al volumen de uso |
| FA-03 | Sincronización offline con resolución de conflictos | El volumen no lo justifica; se resuelve con reintentos y respaldo manual (RF-2.6) |
| FA-04 | Integración bancaria automática (open banking, conciliación por API) | No hay proveedor disponible ni presupuesto; la conciliación es manual |
| FA-05 | Nómina, contabilidad de partida doble, balance general, estados financieros formales | JEAF es un libro de ingresos y egresos, no un ERP contable |
| FA-06 | Emisión de comprobantes fiscales (CFDI) o recibos deducibles | Requiere PAC certificado y validación fiscal; se evaluará en una fase posterior |
| FA-07 | Firma electrónica avanzada en los reportes | El reporte se imprime y se firma físicamente |
| FA-08 | Manejo multi-moneda | La organización opera en una sola moneda (§6, RN-09) |
| FA-09 | Portal público de donaciones en línea / pasarela de pago | No solicitado en esta versión |
| FA-10 | Aplicación móvil para el rol Auditor | El auditor consulta desde navegador |

## 2.4 Supuestos

Un supuesto que resulta falso es un riesgo materializado. Cada uno debe confirmarse antes de cerrar FASE 0:

| ID | Supuesto | Si resulta falso… |
| --- | --- | --- |
| SU-01 | Todos los capturistas usan iPhone con iOS 16 o superior | Se activa el plan de contingencia FA-02b: formulario web móvil (§15.5, R-03) |
| SU-02 | Hay señal celular o Wi-Fi razonable en el recinto durante el conteo | Aumenta el uso del respaldo manual en Notas; se revalúa la sincronización offline |
| SU-03 | La organización tiene logotipo en formato vectorial o PNG de alta resolución | El reporte se entrega sin logotipo hasta que se provea |
| SU-04 | El histórico a migrar cabe en hojas de cálculo con estructura consistente | La migración pasa de automática a manual asistida y crece su estimación |
| SU-05 | El Tesorero está disponible al menos 2 h/semana para validación | Los ciclos de UAT se alargan y las fechas se recorren |
| SU-06 | El presupuesto cubre infraestructura PaaS de pago (no plan gratuito) | El plan gratuito hiberna el backend, rompe el KPI de latencia y el de disponibilidad |

## 2.5 Dependencias externas

| ID | Dependencia | Tipo | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- | --- |
| DE-01 | Apple Shortcuts (app Atajos de iOS) | Plataforma | Cambios de comportamiento entre versiones de iOS |
| DE-02 | Proveedor de hosting del backend | Infraestructura | Caída del proveedor; hibernación en planes gratuitos |
| DE-03 | Proveedor de MySQL gestionado | Infraestructura | Límites de conexiones concurrentes; costo |
| DE-04 | Proveedor de hosting del frontend | Infraestructura | Bajo — estático y fácilmente reemplazable |
| DE-05 | Validación del contador sobre el formato del reporte | Negocio | Rehacer el formato del PDF tarde en el proyecto |
| DE-06 | Entrega del histórico y del catálogo de categorías por el Tesorero | Negocio | Bloquea la migración y el arranque de FASE 0 |

## 2.6 Glosario

| Término | Definición operativa dentro de JEAF |
| --- | --- |
| Transacción | Registro individual de un ingreso o un egreso. Unidad atómica del libro mayor. |
| Categoría | Clasificación contable de una transacción. Tiene un tipo fijo: ingreso o egreso. |
| Diezmo / Ofrenda / Donación especial | Tipos de ingreso; se modelan como categorías, no como entidades separadas. |
| Capturista | Persona autorizada a insertar transacciones desde el Atajo de iOS. |
| Folio | Identificador corto y legible de una transacción (§6, RN-12), usado para comunicación verbal entre capturista y tesorero. |
| Fecha contable | Día calendario al que pertenece contablemente el movimiento, en zona horaria local. Distinta de la marca de tiempo técnica de creación (§6, RN-04). |
| Periodo | Mes calendario. Unidad de cierre y de reporte. |
| Cierre de periodo | Acto administrativo que congela un mes: sus transacciones dejan de ser modificables (§6, RN-05). |
| Conciliación | Marcado de una transacción como verificada contra el estado de cuenta bancario. |
| Cancelación | Anulación lógica de una transacción errónea. Nunca es un borrado físico. |
| Asiento de ajuste | Transacción correctiva emitida en el periodo abierto para corregir un error de un periodo ya cerrado. |
| API Key | Credencial estática de larga duración, asociada a un usuario y a un dispositivo, usada exclusivamente por el Atajo de iOS. |
| Idempotencia | Propiedad por la cual reenviar la misma petición no produce un segundo registro. |
| Soft delete | Marcado lógico de baja mediante deleted_at, conservando la fila. |
| RBAC | Control de acceso basado en roles. |
| UAT | Pruebas de aceptación de usuario, ejecutadas por el Tesorero real con datos reales. |
| RPO / RTO | Pérdida de datos máxima tolerable / tiempo máximo de recuperación tolerable. |

# 3. Actores y modelo de permisos

## 3.1 Roles del sistema

El sistema usa autenticación JWT para el panel web y API Keys para la captura móvil, con control de acceso basado en roles. Cada usuario tiene exactamente un rol asignado (relación N:1 de usuarios a roles).

| Rol | Quién es | Superficie de acceso | Capacidades clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Super Admin / Tesorero | Líder financiero u operador principal | Panel web + captura móvil | Cierre de mes, reportes, conciliación, CRUD total, gestión de categorías y usuarios, emisión y revocación de API Keys, consulta de auditoría. Además posee API Key propia para registrar movimientos desde su iPhone. |
| Auditor / Pastor | Liderazgo general o revisor de cuentas | Panel web, solo lectura | Consulta de dashboards, libro mayor, bitácora de auditoría y descarga de reportes. No puede insertar, modificar, cancelar ni configurar nada. |
| Auxiliar de Captura | Voluntarios de conteo, ujieres | Únicamente captura móvil | Insertar ingresos y egresos vía Atajo. Sin acceso al panel web, sin visibilidad de métricas, sin capacidad de editar o cancelar. |

Riesgo de control interno documentado y aceptado. El Tesorero concentra las funciones de registrar, corregir, cerrar el periodo y emitir el reporte. En control interno esto viola el principio de segregación de funciones: no existe un segundo par de ojos técnico que impida un movimiento indebido. JEAF mitiga este riesgo (todo queda en la bitácora inmutable y el Auditor puede revisarla en cualquier momento) pero no lo elimina. La organización debe compensarlo con un control administrativo: revisión mensual obligatoria de la bitácora por parte del Auditor, documentada con su firma en el reporte de cierre. Si en el futuro se requiere eliminar el riesgo por diseño, la solución es un flujo de aprobación de dos personas para cancelaciones y cierres, lo cual queda fuera del alcance de esta versión.

## 3.2 Matriz de permisos

Esta matriz es normativa: es la fuente de verdad para implementar el middleware de autorización y para diseñar los casos de prueba de seguridad (§12.3). Toda combinación no listada se deniega por defecto.

| Recurso / Acción | Tesorero | Auditor | Auxiliar | Atajo (API Key) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Iniciar sesión en el panel web | Sí | Sí | No | N/A |
| Crear transacción | Sí | No | No | Sí |
| Consultar lista de transacciones | Sí | Sí | No | No |
| Consultar detalle de transacción | Sí | Sí | No | Solo la recién creada, en la respuesta |
| Editar transacción (periodo abierto) | Sí | No | No | No |
| Cancelar transacción (periodo abierto) | Sí | No | No | No |
| Editar o cancelar transacción (periodo cerrado) | No | No | No | No |
| Marcar como conciliada | Sí | No | No | No |
| Consultar dashboard y métricas | Sí | Sí | No | No |
| Generar y descargar reportes | Sí | Sí | No | No |
| Cerrar periodo | Sí | No | No | No |
| Reabrir periodo | Sí, con motivo obligatorio y registro en auditoría | No | No | No |
| CRUD de categorías | Sí | No | No | No |
| Consultar categorías activas | Sí | Sí | No | Sí (para poblar la lista del Atajo) |
| CRUD de usuarios | Sí | No | No | No |
| Emitir API Key | Sí | No | No | No |
| Revocar API Key | Sí | No | No | No |
| Consultar bitácora de auditoría | Sí | Sí | No | No |
| Exportar bitácora de auditoría | Sí | Sí | No | No |

Decisión de diseño. El Auditor tiene acceso de lectura a la bitácora de auditoría. Sin eso, su rol es decorativo: podría ver los números finales pero no las correcciones que llevaron a ellos, que es precisamente donde se esconde una manipulación.

# 4. Requisitos funcionales

Convención de identificadores: RF-<módulo>.<número>. La prioridad usa MoSCoW: M = imprescindible para el primer release, S = debería estar, C = podría estar si sobra tiempo, W = no en esta versión.

## 4.1 Módulo de autenticación y sesión (RF-1)

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-1.1 | El sistema permite iniciar sesión en el panel web con correo y contraseña, devolviendo un access token y un refresh token. | M |
| RF-1.2 | El sistema rechaza el inicio de sesión de usuarios con rol Auxiliar de Captura, incluso con credenciales válidas. | M |
| RF-1.3 | El sistema permite renovar el access token usando el refresh token vigente. | M |
| RF-1.4 | El sistema permite cerrar sesión, invalidando el refresh token. | M |
| RF-1.5 | El sistema bloquea temporalmente el inicio de sesión tras 5 intentos fallidos desde la misma IP en 15 minutos. | M |
| RF-1.6 | El sistema permite al Tesorero forzar el cambio de contraseña de cualquier usuario. | S |
| RF-1.7 | El sistema exige contraseñas de al menos 12 caracteres con mayúscula, minúscula y dígito. | M |
| RF-1.8 | El sistema desactiva usuarios sin eliminarlos, revocando en cascada sus API Keys activas. | M |

Criterios de aceptación de RF-1.2

Dado un usuario con rol "Auxiliar de Captura" y credenciales válidas
Cuando envía POST /api/v1/auth/login con esas credenciales
Entonces recibe HTTP 403 con el código de error AUTH_ROLE_NO_WEB_ACCESS
Y no se emite ningún token
Y el intento queda registrado en la bitácora de auditoría

Criterios de aceptación de RF-1.8

Dado un usuario activo con dos API Keys vigentes
Cuando el Tesorero desactiva a ese usuario
Entonces el usuario no puede iniciar sesión
Y ambas API Keys quedan con revoked_at distinto de NULL
Y las transacciones históricas de ese usuario permanecen intactas y visibles

## 4.2 Módulo de captura móvil — Atajos de iOS (RF-2)

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-2.1 | El Atajo solicita el monto mediante el teclado numérico nativo. | M |
| RF-2.2 | El Atajo obtiene la lista de categorías activas desde la API y la presenta como menú de selección. | M |
| RF-2.3 | El Atajo solicita una nota de texto opcional. | M |
| RF-2.4 | El Atajo envía la transacción vía POST /api/v1/transacciones con la API Key en la cabecera. | M |
| RF-2.5 | El Atajo muestra una notificación local de éxito que incluye el monto y el folio de la transacción. | M |
| RF-2.6 | Ante fallo de red, el Atajo reintenta hasta 3 veces con espera creciente; si agota los reintentos, alerta al usuario y guarda el registro en la app Notas como respaldo manual. | M |
| RF-2.7 | El Atajo genera una idempotency_key una sola vez por captura, reutilizándola en todos los reintentos de esa misma captura. | M |
| RF-2.8 | Existen dos Atajos independientes, uno para ingreso y otro para egreso, con iconos distinguibles en la pantalla de inicio. | S |
| RF-2.9 | El Atajo cachea la lista de categorías y usa la última versión conocida si la API no responde. | C |
| RF-2.10 | El Atajo solicita el nombre de la segunda persona que verificó el conteo (campo verificado_por). | S |

Criterios de aceptación de RF-2.7 — el punto más delicado de todo el módulo

Dado que el capturista inicia una captura de $1,500 en la categoría "Ofrenda General"
Y el Atajo genera la idempotency_key "abc123..."
Cuando el primer envío falla por timeout de red
Y el Atajo reintenta con la MISMA idempotency_key "abc123..."
Y el servidor sí había procesado el primer envío
Entonces el servidor responde HTTP 200 con la transacción ya existente
Y en la base de datos existe exactamente UNA transacción de $1,500
Y el capturista ve una única notificación de éxito

Defecto corregido respecto a la v1.2. La v1.2 describía la idempotency_key como “API key + timestamp con milisegundos + número aleatorio”, pero no especificaba en qué momento se genera. Si el Atajo la recalcula dentro del bucle de reintentos, cada reintento lleva una key distinta y la idempotencia no protege de nada: se insertan tantas transacciones como reintentos exitosos haya. La generación debe ocurrir una sola vez, antes del primer intento, y almacenarse en una variable del Atajo que el bucle reutilice. Este es un caso de prueba obligatorio (§12.2, CP-04).

## 4.3 Módulo de transacciones (RF-3)

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-3.1 | El sistema registra transacciones con monto, categoría, fecha contable, nota, usuario, IP y origen (móvil o web). | M |
| RF-3.2 | El sistema deriva el tipo (ingreso/egreso) de la categoría seleccionada y lo persiste en la transacción. | M |
| RF-3.3 | El sistema rechaza montos negativos, cero, no numéricos o mayores al límite configurado. | M |
| RF-3.4 | El sistema permite crear transacciones también desde el panel web (captura de respaldo del Tesorero). | M |
| RF-3.5 | El panel presenta el libro mayor con paginación del lado del servidor. | M |
| RF-3.6 | El libro mayor admite filtros combinables por rango de fechas, categoría, tipo, capturista, estado y estado de conciliación. | M |
| RF-3.7 | El libro mayor admite búsqueda por folio y por texto en la nota. | S |
| RF-3.8 | El sistema permite cancelar una transacción de un periodo abierto, exigiendo un motivo de al menos 10 caracteres. | M |
| RF-3.9 | El sistema permite editar monto, categoría, fecha contable y nota de una transacción de un periodo abierto, registrando el estado anterior en auditoría. | M |
| RF-3.10 | El sistema impide toda modificación o cancelación de transacciones pertenecientes a un periodo cerrado. | M |
| RF-3.11 | El sistema permite marcar y desmarcar transacciones como conciliadas, individualmente o en lote. | S |
| RF-3.12 | El sistema exporta el resultado filtrado del libro mayor a XLSX. | S |
| RF-3.13 | Las transacciones canceladas siguen siendo visibles en el libro mayor, marcadas visualmente, y quedan excluidas de todos los totales. | M |

Criterios de aceptación de RF-3.10

Dado un periodo "2026-08" con estado CERRADO
Y una transacción T perteneciente a ese periodo
Cuando el Tesorero intenta cancelar o editar T
Entonces recibe HTTP 409 con el código de error PERIODO_CERRADO
Y el mensaje sugiere emitir un asiento de ajuste en el periodo abierto
Y T permanece sin cambios

## 4.4 Módulo de categorías (RF-4)

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-4.1 | El sistema permite crear categorías con nombre único y tipo obligatorio (ingreso o egreso). | M |
| RF-4.2 | El sistema permite editar el nombre y la descripción de una categoría. | M |
| RF-4.3 | El sistema impide cambiar el tipo de una categoría que ya tiene transacciones asociadas. | M |
| RF-4.4 | El sistema permite desactivar una categoría (soft delete) sin afectar los registros históricos. | M |
| RF-4.5 | Las categorías desactivadas no aparecen en el selector del Atajo ni en el formulario de captura web, pero sí en los filtros y reportes históricos. | M |
| RF-4.6 | El sistema impide desactivar una categoría si es la única activa de su tipo. | S |
| RF-4.7 | El sistema permite definir un orden de presentación de las categorías en el Atajo. | C |

Defecto corregido respecto a la v1.2. La v1.2 permitía implícitamente cambiar el tipo de una categoría. Si “Mantenimiento” pasa de egreso a ingreso, todas las transacciones históricas cambian de lado del libro mayor y los reportes de meses ya cerrados y firmados dejan de cuadrar retroactivamente. RF-4.3 lo bloquea; si el Tesorero necesita el cambio, debe desactivar la categoría y crear una nueva.

## 4.5 Módulo de usuarios y credenciales (RF-5)

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-5.1 | El Tesorero puede crear, editar y desactivar usuarios, asignándoles un rol. | M |
| RF-5.2 | El Tesorero puede emitir una API Key para un usuario, indicando una etiqueta de dispositivo. | M |
| RF-5.3 | La API Key en texto plano se muestra una sola vez, al momento de la emisión, con advertencia explícita. | M |
| RF-5.4 | El sistema almacena únicamente el prefijo visible y el hash de la API Key; nunca el valor completo en claro. | M |
| RF-5.5 | El Tesorero puede revocar una API Key con efecto inmediato. | M |
| RF-5.6 | El sistema registra y muestra last_used_at y la última IP de uso de cada API Key. | M |
| RF-5.7 | El sistema marca visualmente las API Keys sin uso en más de 90 días, sugiriendo su revocación. | S |
| RF-5.8 | Toda API Key tiene fecha de expiración obligatoria (por defecto 12 meses) y deja de ser aceptada al vencer. | S |
| RF-5.9 | Un usuario puede tener varias API Keys simultáneas (por ejemplo, teléfono y tableta). | S |

## 4.6 Módulo de dashboard (RF-6)

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-6.1 | El dashboard muestra el total de ingresos, el total de egresos y el balance del periodo seleccionado. | M |
| RF-6.2 | El dashboard muestra una gráfica comparativa de ingresos contra egresos por mes de los últimos 12 meses. | M |
| RF-6.3 | El dashboard muestra el desglose porcentual por categoría del periodo seleccionado. | M |
| RF-6.4 | El dashboard muestra el balance acumulado histórico. | M |
| RF-6.5 | El dashboard permite cambiar el periodo mostrado (mes, trimestre, año, rango libre). | S |
| RF-6.6 | El dashboard indica visualmente si el periodo mostrado está abierto o cerrado. | S |
| RF-6.7 | Todos los cálculos del dashboard excluyen las transacciones canceladas. | M |

## 4.7 Módulo de cierre de periodo y reportes (RF-7)

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-7.1 | El sistema mantiene un registro de periodos mensuales con estado ABIERTO o CERRADO. | M |
| RF-7.2 | El Tesorero puede cerrar un periodo, lo que congela todas sus transacciones. | M |
| RF-7.3 | El cierre calcula y persiste los totales del periodo (ingresos, egresos, balance, conteo de movimientos) como una instantánea inmutable. | M |
| RF-7.4 | El sistema impide cerrar un periodo si existe algún periodo anterior aún abierto. | M |
| RF-7.5 | El Tesorero puede reabrir un periodo cerrado, exigiendo motivo obligatorio; la acción queda en la bitácora con severidad alta. | S |
| RF-7.6 | El sistema genera el reporte mensual en PDF con logotipo, totales, desglose por categoría, detalle de movimientos y espacio reservado para firma física. | M |
| RF-7.7 | El sistema genera el mismo reporte en XLSX para cruce contable. | M |
| RF-7.8 | Cada reporte generado lleva un folio único, la fecha y hora de generación, el usuario que lo generó y una huella de verificación de su contenido. | S |
| RF-7.9 | El reporte marca claramente si corresponde a un periodo abierto (leyenda “PRELIMINAR — periodo no cerrado”). | M |
| RF-7.10 | El reporte incluye una sección de asientos de ajuste que corrigen periodos anteriores, si los hay. | S |

Criterios de aceptación de RF-7.3

Dado un periodo "2026-08" con 87 transacciones vigentes
Cuando el Tesorero cierra el periodo
Entonces se persisten los totales calculados en ese momento
Y el periodo queda con estado CERRADO, fecha de cierre y usuario que cerró
Y cualquier consulta posterior de totales de "2026-08" devuelve la instantánea persistida
Y no un recálculo sobre las transacciones

Por qué la instantánea importa. Si los totales del reporte firmado se recalculan cada vez que se consultan, cualquier cambio posterior en los datos base (una reapertura, un ajuste, una corrección de zona horaria) hace que el sistema contradiga el papel que el Pastor ya firmó. Persistir la instantánea al cerrar es lo que hace que el documento firmado y el sistema sigan diciendo lo mismo dentro de un año.

## 4.8 Módulo de auditoría (RF-8)

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-8.1 | Toda operación de creación, modificación, cancelación, cierre y reapertura genera un registro de auditoría. | M |
| RF-8.2 | Cada registro de auditoría almacena entidad afectada, identificador, acción, estado anterior y nuevo en JSON, usuario, IP, user agent y marca de tiempo. | M |
| RF-8.3 | La bitácora es de solo inserción: no existe endpoint ni procedimiento de aplicación que permita modificarla o borrarla. | M |
| RF-8.4 | La bitácora es consultable desde el panel con filtros por fecha, usuario, entidad y acción. | M |
| RF-8.5 | El sistema registra también los eventos de seguridad: inicios de sesión exitosos y fallidos, emisión y revocación de API Keys, y bloqueos por rate limit. | M |
| RF-8.6 | El sistema registra la descarga de reportes y la exportación de datos, indicando quién y cuándo. | S |
| RF-8.7 | La bitácora se conserva un mínimo de 12 meses antes de poder archivarse. | M |

# 5. Requisitos no funcionales

| ID | Categoría | Requisito | Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Rendimiento | POST /transacciones responde en menos de 500 ms en el percentil 95, medido en el servidor. | Prueba de carga con 50 peticiones concurrentes |
| RNF-02 | Rendimiento | El libro mayor pagina 50 registros en menos de 1 s con 50,000 transacciones en base. | Prueba con datos sintéticos |
| RNF-03 | Rendimiento | La generación del PDF mensual tarda menos de 3 s con 500 movimientos. | Cronometrado en staging |
| RNF-04 | Escalabilidad | El sistema soporta 100,000 transacciones y 20 usuarios sin degradación perceptible. | Prueba con datos sintéticos |
| RNF-05 | Disponibilidad | Disponibilidad mensual superior al 99.5%, excluyendo ventanas de mantenimiento anunciadas. | Monitor externo |
| RNF-06 | Seguridad | Todo el tráfico viaja sobre HTTPS con TLS 1.2 o superior; HTTP se redirige. | Escaneo SSL |
| RNF-07 | Seguridad | Las contraseñas se almacenan con bcrypt, factor de costo 12. | Revisión de código |
| RNF-08 | Seguridad | Ningún secreto está en el repositorio; todos provienen de variables de entorno. | Escaneo de secretos en CI |
| RNF-09 | Seguridad | Toda entrada se valida contra un esquema estricto antes de llegar a la capa de servicios. | Revisión de código y pruebas |
| RNF-10 | Seguridad | Toda consulta a base de datos usa sentencias parametrizadas. | Revisión de código |
| RNF-11 | Seguridad | El sistema no expone trazas de pila ni mensajes internos en respuestas de producción. | Prueba de errores forzados |
| RNF-12 | Auditabilidad | Ninguna operación de escritura sobre datos financieros puede ocurrir sin su registro de auditoría correspondiente (misma transacción de base de datos). | Prueba de integración |
| RNF-13 | Integridad | Todos los importes usan DECIMAL(12,2). Prohibido el uso de tipos de punto flotante para dinero en cualquier capa. | Revisión de código y del esquema |
| RNF-14 | Usabilidad | El panel es utilizable en pantallas desde 360 px de ancho. | Prueba manual en dispositivos |
| RNF-15 | Usabilidad | Toda acción destructiva requiere confirmación explícita con el nombre del elemento afectado. | Prueba manual |
| RNF-16 | Accesibilidad | Contraste mínimo AA, navegación por teclado en formularios y etiquetas asociadas a cada campo. | Auditoría con herramienta automática |
| RNF-17 | Mantenibilidad | Cobertura de pruebas mínima del 80% en la capa de servicios. | Reporte de cobertura en CI |
| RNF-18 | Mantenibilidad | El pipeline rechaza cualquier Pull Request que falle lint, tipos o pruebas. | Configuración de CI |
| RNF-19 | Observabilidad | Todo log es estructurado en JSON e incluye un identificador de correlación por petición. | Revisión en staging |
| RNF-20 | Observabilidad | Los errores no controlados se reportan a un servicio de seguimiento de errores con contexto. | Error forzado en staging |
| RNF-21 | Respaldo | RPO ≤ 24 h y RTO ≤ 4 h. | Simulacro de restauración |
| RNF-22 | Respaldo | La restauración del respaldo se prueba al menos una vez por trimestre y se documenta el resultado. | Bitácora de simulacros |
| RNF-23 | Portabilidad | El backend arranca en local con un solo comando tras copiar .env.example. | Prueba en máquina limpia |
| RNF-24 | Cumplimiento | Los datos personales tratados se limitan al mínimo necesario y su tratamiento se somete a revisión del asesor legal de la organización. | Revisión documentada |
| RNF-25 | Internacionalización | Toda la interfaz y los reportes están en español; los importes usan el formato y símbolo de la moneda local. | Revisión visual |

# 6. Reglas de negocio

Las reglas de negocio son inviolables y se implementan en la capa de servicios, no en la interfaz. Una regla que solo vive en el frontend no existe.

## RN-01 — Inmutabilidad del libro mayor

Queda estrictamente prohibido el borrado físico (DELETE) en la tabla de transacciones y en la bitácora de auditoría. Todo registro erróneo se anula cambiando su estado a cancelada y llenando deleted_at. El sistema exige un motivo de cancelación de al menos 10 caracteres. Las transacciones canceladas permanecen visibles en el libro mayor y se excluyen de todo cálculo de totales.

## RN-02 — Integridad de datos numéricos

Todos los importes se manejan como DECIMAL(12,2) en base de datos y como cadena o entero de centavos en tránsito por la API. El backend rechaza cualquier monto negativo, cero, no numérico, con más de dos decimales o superior al límite configurable MONTO_MAXIMO (por defecto 1,000,000.00). El límite superior no es paranoia: es la única defensa contra el error de dedo que convierte 500.00 en 50000000.

## RN-03 — Trazabilidad total

Todo INSERT y todo UPDATE sobre entidades financieras genera un registro en logs_auditoria con el estado anterior, el nuevo estado, el usuario, la IP y la marca de tiempo. La escritura del log ocurre dentro de la misma transacción de base de datos que la operación auditada: si el log falla, la operación se revierte. Un sistema donde el dato se guarda y el log no es peor que uno sin logs, porque genera confianza infundada.

## RN-04 — Fecha contable frente a marca de tiempo técnica

Cada transacción almacena dos fechas distintas y no intercambiables:

- fecha_contable (DATE): el día calendario, en zona horaria local de la organización, al que pertenece contablemente el movimiento. Es la que determina en qué periodo cae y la que aparece en el reporte.

- created_at (DATETIME en UTC): el instante técnico en que el registro entró al sistema. Es la que sirve para auditoría y depuración.

Por defecto, fecha_contable se deriva de created_at convertida a la zona horaria local configurada. El Tesorero puede corregirla desde el panel dentro del periodo abierto (por ejemplo, para registrar el domingo un gasto del viernes).

Defecto corregido respecto a la v1.2. La v1.2 guardaba solo DATETIME en UTC y centralizaba la conversión en el backend. Eso resuelve la visualización pero no el cierre contable: en una zona horaria con desfase negativo respecto a UTC, una ofrenda capturada el domingo 31 de agosto a las 19:30 hora local se almacena como 1 de septiembre a las 01:30 UTC. Si el reporte agrupa por la fecha UTC, ese ingreso desaparece de agosto y aparece en septiembre, y ambos meses cierran con cifras incorrectas contra el conteo físico de efectivo. Separar fecha_contable como DATE local resuelve el problema de raíz y además habilita la corrección manual, que el modelo anterior hacía imposible.

## RN-05 — Cierre de periodo

Un periodo (mes calendario) puede estar ABIERTO o CERRADO.

- Mientras está abierto, sus transacciones son editables y cancelables por el Tesorero.

- Al cerrarlo, se calculan y persisten sus totales como instantánea inmutable, y ninguna transacción del periodo admite ya modificación, cancelación ni inserción.

- No se puede cerrar un periodo si existe un periodo anterior abierto.

- La reapertura es posible pero excepcional: exige motivo obligatorio, queda registrada con severidad alta en la bitácora, e invalida la instantánea previa generando una nueva al volver a cerrar. El reporte reemitido debe indicar que sustituye a uno anterior.

Hueco cubierto respecto a la v1.2. La v1.2 permitía cancelar cualquier transacción en cualquier momento. Combinado con reportes recalculados al vuelo, eso significa que un reporte de enero firmado por el Pastor podía dejar de coincidir con lo que el sistema muestra de enero, sin que nadie lo notara. El cierre de periodo es lo que convierte un registro de movimientos en un libro contable.

## RN-06 — Asiento de ajuste

Un error detectado en un periodo ya cerrado no se corrige tocando el pasado. Se emite una transacción correctiva en el periodo abierto, con la referencia a la transacción original en el campo ajusta_a_id y un motivo obligatorio. El reporte mensual lista estos ajustes en una sección propia, indicando a qué periodo corrigen.

## RN-07 — Tipo derivado e inmutable

El tipo (ingreso | egreso) de una transacción se deriva de su categoría al momento de la creación y se persiste en la propia transacción. Se persiste, y no se consulta por join, precisamente para que un cambio futuro en el catálogo de categorías no reescriba la historia. Una categoría con transacciones asociadas no puede cambiar de tipo (RF-4.3).

## RN-08 — Unicidad de idempotencia

La columna idempotency_key de transacciones tiene índice único. Una petición con una key ya procesada no inserta: devuelve HTTP 200 con la transacción existente. Las keys se conservan 90 días; después se purgan mediante tarea programada, ya que su utilidad es acotada a la ventana de reintento.

## RN-09 — Moneda única

El sistema opera en una sola moneda, definida por la variable de entorno MONEDA (por defecto MXN). No se almacena código de moneda por transacción. Cualquier donación recibida en otra divisa debe convertirse manualmente antes de registrarse, anotando el tipo de cambio aplicado en el campo de nota. Soportar multi-moneda es un cambio de modelo de datos, no una configuración.

## RN-10 — Vigencia de credenciales

Una API Key es válida únicamente si: existe, su revoked_at es nulo, su expires_at es posterior al momento actual, y el usuario propietario está activo. Cualquiera de las cuatro condiciones que falle produce HTTP 401 sin revelar cuál falló.

## RN-11 — Retención de auditoría

Los registros de logs_auditoria se conservan un mínimo de 12 meses. Esta política es independiente de la política de respaldos (§14): la primera existe para auditoría, la segunda para recuperación ante desastres, y confundirlas lleva a purgar evidencia creyendo que se está liberando espacio.

## RN-12 — Folio legible

Cada transacción expone un folio corto derivado de su identificador (los últimos 6 caracteres del UUID, en mayúsculas). El folio se muestra en la notificación del Atajo, en el libro mayor y en el reporte. Su única función es permitir que un capturista le diga por teléfono al Tesorero “cancela el F-3A9C21” sin dictar un UUID de 36 caracteres.

## RN-13 — Ausencia de acceso web para capturistas

El rol Auxiliar de Captura no puede autenticarse en el panel web bajo ninguna circunstancia. La verificación ocurre en el servidor, en el propio endpoint de inicio de sesión, no ocultando el formulario.

# 7. Arquitectura

## 7.1 Vista de contexto

┌─────────────────┐        ┌─────────────────┐        ┌─────────────────┐
   │   Capturista    │        │    Tesorero     │        │    Auditor      │
   │   (voluntario)  │        │  (super admin)  │        │    (pastor)     │
   └────────┬────────┘        └────┬───────┬────┘        └────────┬────────┘
            │ Atajo iOS            │ Atajo │ Navegador            │ Navegador
            │ (API Key)            │       │ (JWT)                │ (JWT)
            ▼                      ▼       ▼                      ▼
   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │                        JEAF — Sistema                                │
   │   ┌────────────────────┐            ┌────────────────────────────┐   │
   │   │  Panel Web (SPA)   │  HTTPS/JSON│      API REST              │   │
   │   │  React + TS        │───────────▶│      Node + Express        │   │
   │   └────────────────────┘            └─────────────┬──────────────┘   │
   │                                                   │ SQL              │
   │                                     ┌─────────────▼──────────────┐   │
   │                                     │      MySQL 8               │   │
   │                                     └────────────────────────────┘   │
   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
            │                          │                        │
            ▼                          ▼                        ▼
   ┌─────────────────┐      ┌─────────────────────┐   ┌──────────────────┐
   │ Monitor uptime  │      │ Seguimiento errores │   │ Almacén de       │
   │ (externo)       │      │ (externo)           │   │ respaldos cifrado│
   └─────────────────┘      └─────────────────────┘   └──────────────────┘

## 7.2 Estilo arquitectónico

- Tipo de aplicación: híbrida. Frontend de captura nativo en iOS (Atajos) más panel web administrativo (SPA).

- API: REST stateless, versionada en la ruta (/api/v1), con dos mecanismos de autenticación coexistentes (JWT para web, API Key para móvil).

- Capas: arquitectura limpia en el backend con regla de dependencia unidireccional.

- Objetivo central: que la captura en campo sea instantánea y que la auditoría financiera sea inquebrantable. Toda decisión de diseño se resuelve a favor de uno de esos dos ejes.

## 7.3 Arquitectura limpia del backend

| Capa | Responsabilidad | Prohibido |
| --- | --- | --- |
| Routes | Declarar rutas, aplicar middlewares de autenticación, autorización y rate limiting. | Lógica de cualquier tipo. |
| Controllers | Recibir la petición HTTP, validar el formato de entrada contra el esquema, invocar el servicio, mapear el resultado a una respuesta JSON con su código de estado. | Lógica de negocio. Acceso directo a la base de datos. |
| Services | Reglas financieras: validar montos, derivar el tipo, verificar el estado del periodo, orquestar la escritura del log de auditoría en la misma transacción, calcular totales, construir reportes. | Consultas SQL directas. Conocer el objeto req o res. |
| Repositories | Ejecutar SQL parametrizado y mapear filas a objetos de dominio. | Reglas de negocio. Validaciones. Decisiones. |
| Utils | Funciones puras auxiliares: formateo, generación de PDF/XLSX, hashing, fechas. | Estado global. Acceso a base de datos. |

Regla de dependencia: routes → controllers → services → repositories. Nunca al revés, nunca saltando capas. Si un controlador necesita ejecutar SQL, el diseño está mal en ese punto.

## 7.4 Estructura de carpetas

jeaf/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── config/          Conexión a BD, carga y validación de variables de entorno
│   │   ├── controllers/     Manejo de peticiones HTTP (Atajos y Web)
│   │   ├── middlewares/     apiKeyAuth, jwtAuth, rbac, rateLimit, errorHandler, requestId
│   │   ├── routes/          /api/v1/auth, /transacciones, /categorias, /usuarios,
│   │   │                    /api-keys, /periodos, /reportes, /auditoria, /health
│   │   ├── services/        Lógica de negocio y reglas financieras
│   │   ├── repositories/    Acceso a datos con SQL parametrizado
│   │   ├── schemas/         Esquemas de validación de entrada y salida
│   │   ├── utils/           Helpers, generadores de PDF/XLSX, logger, errores
│   │   ├── jobs/            Tareas programadas (purga de idempotency keys, respaldos)
│   │   └── server.js        Punto de entrada de Express
│   ├── migrations/          Migraciones versionadas del esquema
│   ├── seeds/               Datos semilla para desarrollo y pruebas
│   ├── tests/
│   │   ├── unit/
│   │   └── integration/
│   ├── .env.example
│   └── package.json
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── api/             Cliente HTTP y funciones por recurso
│   │   ├── components/      Componentes reutilizables sin lógica de negocio
│   │   ├── features/        Un módulo por dominio: transacciones, categorias, usuarios,
│   │   │                    dashboard, reportes, periodos, auditoria
│   │   ├── hooks/
│   │   ├── layouts/
│   │   ├── pages/
│   │   ├── store/           Estado global (sesión, preferencias)
│   │   ├── types/           Tipos compartidos con el contrato de la API
│   │   └── utils/           Formateo de moneda y fechas, guardas de ruta
│   ├── .env.example
│   └── package.json
├── docs/
│   ├── openapi.yaml
│   ├── er-diagram.png
│   ├── adr/                 Registros de decisiones de arquitectura
│   └── manuales/
├── shortcuts/               Archivos .shortcut exportados y guía de instalación
└── README.md

## 7.5 Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Razón de la elección |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | React + TypeScript + Vite | Panel administrativo robusto con tipado estático que previene errores de contrato con la API. |
| Estilos | Tailwind CSS | Desarrollo ágil y diseño responsivo sin salir del marcado. |
| Gráficas | Recharts | Integración directa con React, suficiente para las visualizaciones requeridas. |
| Tablas | TanStack Table | Paginación, ordenamiento y filtrado del lado del servidor sin reinventarlos. |
| Estado de servidor | TanStack Query | Caché, revalidación y manejo de estados de carga y error de forma consistente. |
| Backend | Node.js + Express | Ligero y eficiente para peticiones cortas y frecuentes desde los Atajos. |
| Base de datos | MySQL 8 | Cumplimiento ACID obligatorio; transacciones seguras para no perder registros de dinero. |
| Acceso a datos | Driver MySQL con sentencias parametrizadas | Control total del SQL, sin la capa de indirección de un ORM completo. |
| Migraciones | Herramienta de migraciones versionadas | Ningún cambio de esquema se aplica a mano en producción. |
| Autenticación web | JWT con refresh token | Sesiones seguras sin estado en el servidor. |
| Autenticación iOS | API Keys estáticas con prefijo y hash | Único método viable desde Atajos, que no soporta flujos OAuth. |
| Validación | Esquemas estrictos en el backend | Rechazo temprano de entradas mal formadas; frontera única de confianza. |
| Generación de PDF | Librería de generación de PDF del lado del servidor | Reporte idéntico sin importar el navegador del usuario. |
| Generación de XLSX | Librería de escritura de hojas de cálculo | Salida directamente abrible por el contador. |
| Pruebas | Vitest + Supertest | Unitarias en servicios e integración real contra MySQL de pruebas. |
| Logs | Logger estructurado JSON | Consultables y correlacionables por petición. |

Nota sobre versiones. Las versiones mayores exactas se fijan en FASE 0 y se congelan en el archivo de bloqueo de dependencias. Este documento no las lista para no quedar desactualizado; el package.json es la fuente de verdad.

## 7.6 Registro de decisiones de arquitectura (ADR)

Formato resumido. Cada decisión relevante se documenta en docs/adr/ con el formato completo del Anexo A.

| ADR | Decisión | Alternativas descartadas | Consecuencia aceptada |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Atajos de iOS como interfaz de captura | App nativa; PWA; formulario web | Dependencia de plataforma Apple; sin soporte Android (riesgo R-03) |
| ADR-002 | MySQL en lugar de PostgreSQL o NoSQL | PostgreSQL; MongoDB | Menos tipos avanzados; a cambio, familiaridad del equipo y hosting barato |
| ADR-003 | Single-tenant sin discriminador de organización | Multi-tenant desde el inicio | Migración costosa si algún día hay segunda sede; a cambio, modelo simple hoy |
| ADR-004 | Sin sincronización offline | Cola local con sincronización | Dependencia de señal en el momento de captura; mitigado con reintentos y respaldo en Notas |
| ADR-005 | API Keys estáticas para móvil | JWT de larga duración; OAuth | Credencial de larga vida en el dispositivo; mitigado con prefijo, expiración, revocación y alcance restringido |
| ADR-006 | Tipo de transacción persistido, no derivado por join | Derivar siempre de la categoría | Redundancia controlada; a cambio, la historia no se reescribe (RN-07) |
| ADR-007 | Instantánea de totales al cerrar periodo | Recalcular siempre | Duplicación de datos; a cambio, el reporte firmado nunca se contradice (RN-05) |
| ADR-008 | SQL parametrizado en vez de ORM completo | Prisma; Sequelize; TypeORM | Más código manual en repositorios; a cambio, control total del rendimiento y cero magia |

# 8. Modelo de datos

## 8.1 Convenciones globales

- Identificadores: UUID v4 almacenado como CHAR(36), en todas las tablas. Evita la predicción y enumeración de registros desde la API.

- Dinero: DECIMAL(12,2). Prohibido FLOAT y DOUBLE en cualquier capa, incluidas variables intermedias del backend.

- Fechas técnicas: DATETIME almacenado en UTC, sufijo _at.

- Fechas contables: DATE en zona local, sin componente de hora.

- Baja lógica: columna deleted_at. Prohibido DELETE físico en transacciones y logs_auditoria.

- Nomenclatura: tablas en plural y minúsculas con guion bajo; columnas en snake_case; claves foráneas con el patrón <entidad_singular>_id.

- Motor y juego de caracteres: InnoDB, utf8mb4, colación utf8mb4_unicode_ci.

## 8.2 Diagrama entidad-relación

┌──────────────┐         ┌──────────────────┐
   │    roles     │1       N│     usuarios     │
   │──────────────│─────────│──────────────────│
   │ id (PK)      │         │ id (PK)          │
   │ nombre       │         │ rol_id (FK)      │
   │ descripcion  │         │ nombre           │
   └──────────────┘         │ email (UQ)       │
                            │ password_hash    │
                            │ activo           │
                            └───┬─────┬────┬───┘
                              1 │   1 │  1 │
                                │     │    │
              ┌─────────────────┘     │    └──────────────────┐
              │ N                   N │                     N │
   ┌──────────▼─────────┐  ┌──────────▼────────┐  ┌───────────▼────────┐
   │     api_keys       │  │  logs_auditoria   │  │   transacciones    │
   │────────────────────│  │───────────────────│  │────────────────────│
   │ id (PK)            │  │ id (PK)           │  │ id (PK)            │
   │ usuario_id (FK)    │  │ usuario_id (FK)   │  │ usuario_id (FK)    │
   │ etiqueta           │  │ entidad           │  │ categoria_id (FK)  │
   │ key_prefix (UQ)    │  │ entidad_id        │  │ periodo_id (FK)    │
   │ key_hash           │  │ accion            │  │ ajusta_a_id (FK⟳)  │
   │ last_used_at       │  │ estado_anterior   │  │ api_key_id (FK)    │
   │ last_used_ip       │  │ estado_nuevo      │  │ tipo               │
   │ expires_at         │  │ ip                │  │ monto              │
   │ revoked_at         │  │ user_agent        │  │ fecha_contable     │
   └────────────────────┘  │ created_at        │  │ nota               │
                           └───────────────────┘  │ estado             │
   ┌────────────────────┐                         │ conciliada         │
   │    categorias      │1                       N│ idempotency_key(UQ)│
   │────────────────────│──────────────────────── │ motivo_cancelacion │
   │ id (PK)            │                         │ deleted_at         │
   │ nombre (UQ)        │                         │ created_at         │
   │ tipo               │  ┌───────────────────┐  └────────────────────┘
   │ descripcion        │  │     periodos      │1            N
   │ orden              │  │───────────────────│──────────────┘
   │ activa             │  │ id (PK)           │
   │ deleted_at         │  │ anio, mes (UQ)    │
   └────────────────────┘  │ estado            │
                           │ total_ingresos    │
   ┌────────────────────┐  │ total_egresos     │
   │ reportes_generados │  │ balance           │
   │────────────────────│  │ num_movimientos   │
   │ id (PK)            │N │ cerrado_por (FK)  │
   │ periodo_id (FK)    │──│ cerrado_at        │
   │ folio (UQ)         │ 1│ reabierto_motivo  │
   │ formato            │  └───────────────────┘
   │ hash_contenido     │
   │ generado_por (FK)  │
   │ created_at         │
   └────────────────────┘

## 8.3 Diccionario de datos

### 8.3.1 roles

| Columna | Tipo | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR(36) PK | No | UUID |
| nombre | VARCHAR(50) UQ | No | tesorero, auditor, capturista |
| descripcion | VARCHAR(255) | Sí | Texto explicativo |
| created_at | DATETIME | No | UTC |

### 8.3.2 usuarios

| Columna | Tipo | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR(36) PK | No | UUID |
| rol_id | CHAR(36) FK → roles | No | Rol único del usuario |
| nombre | VARCHAR(120) | No | Nombre completo |
| email | VARCHAR(160) UQ | No | Identificador de acceso web |
| password_hash | VARCHAR(255) | Sí | Nulo para capturistas sin acceso web |
| activo | BOOLEAN | No | Por defecto verdadero |
| ultimo_acceso_at | DATETIME | Sí | UTC |
| created_at / updated_at | DATETIME | No | UTC |
| deleted_at | DATETIME | Sí | Baja lógica |

Índices: UQ(email), IDX(rol_id), IDX(activo).

### 8.3.3 categorias

| Columna | Tipo | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR(36) PK | No | UUID |
| nombre | VARCHAR(100) UQ | No | Nombre visible |
| tipo | ENUM(‘ingreso’,‘egreso’) | No | Inmutable si hay transacciones (RF-4.3) |
| descripcion | VARCHAR(255) | Sí |  |
| orden | SMALLINT | No | Orden de presentación en el Atajo, por defecto 0 |
| activa | BOOLEAN | No | Por defecto verdadero |
| created_at / updated_at | DATETIME | No | UTC |
| deleted_at | DATETIME | Sí | Baja lógica |

Índices: UQ(nombre), IDX(tipo, activa).

### 8.3.4 periodos

| Columna | Tipo | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR(36) PK | No | UUID |
| anio | SMALLINT | No |  |
| mes | TINYINT | No | 1 a 12 |
| estado | ENUM(‘abierto’,‘cerrado’) | No | Por defecto abierto |
| total_ingresos | DECIMAL(12,2) | Sí | Instantánea al cierre |
| total_egresos | DECIMAL(12,2) | Sí | Instantánea al cierre |
| balance | DECIMAL(12,2) | Sí | Instantánea al cierre |
| num_movimientos | INT | Sí | Instantánea al cierre |
| cerrado_por | CHAR(36) FK → usuarios | Sí |  |
| cerrado_at | DATETIME | Sí | UTC |
| reabierto_motivo | VARCHAR(500) | Sí | Obligatorio si hubo reapertura |
| veces_reabierto | TINYINT | No | Por defecto 0 |

Índices: UQ(anio, mes), IDX(estado).

### 8.3.5 transacciones

| Columna | Tipo | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR(36) PK | No | UUID |
| folio | CHAR(6) | No | Derivado del UUID, para comunicación humana (RN-12) |
| usuario_id | CHAR(36) FK → usuarios | No | Quién registró |
| categoria_id | CHAR(36) FK → categorias | No |  |
| periodo_id | CHAR(36) FK → periodos | No | Derivado de fecha_contable |
| api_key_id | CHAR(36) FK → api_keys | Sí | Nulo si se capturó desde el panel web |
| ajusta_a_id | CHAR(36) FK → transacciones | Sí | Referencia al movimiento que corrige (RN-06) |
| tipo | ENUM(‘ingreso’,‘egreso’) | No | Persistido, no derivado por join (RN-07) |
| monto | DECIMAL(12,2) | No | Siempre positivo; el signo lo aporta tipo |
| fecha_contable | DATE | No | Día contable en zona local (RN-04) |
| nota | VARCHAR(500) | Sí | Texto libre |
| verificado_por | VARCHAR(120) | Sí | Segunda persona del conteo (RF-2.10) |
| estado | ENUM(‘vigente’,‘cancelada’) | No | Por defecto vigente |
| conciliada | BOOLEAN | No | Por defecto falso |
| conciliada_at | DATETIME | Sí | UTC |
| origen | ENUM(‘movil’,‘web’,‘migracion’) | No | Trazabilidad del canal de captura |
| ip_origen | VARCHAR(45) | Sí | Soporta IPv6 |
| idempotency_key | VARCHAR(120) UQ | Sí | Nulo para captura web |
| motivo_cancelacion | VARCHAR(500) | Sí | Obligatorio si estado = cancelada |
| cancelada_por | CHAR(36) FK → usuarios | Sí |  |
| created_at / updated_at | DATETIME | No | UTC |
| deleted_at | DATETIME | Sí | Se llena al cancelar; nunca hay DELETE |

Índices:

| Índice | Justificación |
| --- | --- |
| UQ(idempotency_key) | Garantiza RN-08 a nivel de motor, no solo de aplicación |
| IDX(fecha_contable, estado) | Consulta principal del libro mayor y de reportes |
| IDX(periodo_id, estado) | Cálculo de totales por periodo |
| IDX(categoria_id) | Desglose por categoría del dashboard |
| IDX(usuario_id) | Filtro por capturista |
| IDX(conciliada, fecha_contable) | Pantalla de conciliación |
| IDX(folio) | Búsqueda por folio |

### 8.3.6 api_keys

| Columna | Tipo | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR(36) PK | No | UUID |
| usuario_id | CHAR(36) FK → usuarios | No | Propietario |
| etiqueta | VARCHAR(80) | No | Ej. “iPhone de Juan” |
| key_prefix | CHAR(12) UQ | No | Prefijo visible, indexado, para localizar la fila sin comparar hashes |
| key_hash | CHAR(64) | No | SHA-256 del secreto completo |
| last_used_at | DATETIME | Sí | UTC |
| last_used_ip | VARCHAR(45) | Sí |  |
| expires_at | DATETIME | No | Obligatoria (RF-5.8) |
| revoked_at | DATETIME | Sí | Nulo mientras esté vigente |
| revocada_por | CHAR(36) FK → usuarios | Sí |  |
| created_at | DATETIME | No | UTC |

Índices: UQ(key_prefix), IDX(usuario_id), IDX(revoked_at).

### 8.3.7 logs_auditoria

| Columna | Tipo | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR(36) PK | No | UUID |
| usuario_id | CHAR(36) FK → usuarios | Sí | Nulo en eventos anónimos (login fallido) |
| entidad | VARCHAR(60) | No | transacciones, categorias, usuarios, api_keys, periodos, auth |
| entidad_id | CHAR(36) | Sí | Identificador afectado |
| accion | VARCHAR(40) | No | crear, actualizar, cancelar, cerrar, reabrir, login_ok, login_fail, revocar_key, descargar_reporte |
| estado_anterior | JSON | Sí | Nulo en creaciones |
| estado_nuevo | JSON | Sí | Nulo en eliminaciones lógicas puras |
| severidad | ENUM(‘info’,‘media’,‘alta’) | No | alta para reaperturas y revocaciones |
| ip | VARCHAR(45) | Sí |  |
| user_agent | VARCHAR(255) | Sí |  |
| request_id | CHAR(36) | Sí | Correlación con los logs de aplicación |
| created_at | DATETIME | No | UTC |

Índices: IDX(entidad, entidad_id), IDX(usuario_id, created_at), IDX(created_at), IDX(severidad).

### 8.3.8 reportes_generados

| Columna | Tipo | Nulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | CHAR(36) PK | No | UUID |
| periodo_id | CHAR(36) FK → periodos | No |  |
| folio | VARCHAR(30) UQ | No | Ej. REP-2026-08-001 |
| formato | ENUM(‘pdf’,‘xlsx’) | No |  |
| es_preliminar | BOOLEAN | No | Verdadero si el periodo estaba abierto |
| hash_contenido | CHAR(64) | No | SHA-256 del archivo, para verificar que el papel firmado corresponde |
| generado_por | CHAR(36) FK → usuarios | No |  |
| created_at | DATETIME | No | UTC |

## 8.4 Máquina de estados de una transacción

┌──────────────┐
   creación ───────▶│   VIGENTE    │
                    │ no conciliada│
                    └───┬──────┬───┘
             conciliar  │      │  cancelar (periodo abierto,
                        │      │           motivo obligatorio)
                        ▼      ▼
              ┌──────────────┐  ┌──────────────┐
              │   VIGENTE    │  │  CANCELADA   │◀── estado terminal
              │  conciliada  │  │              │    (nunca vuelve)
              └───────┬──────┘  └──────────────┘
                      │ cancelar
                      └────────────────▲
                                       │
   Cierre de periodo: cualquier transición sale de servicio.
   La corrección posterior solo es posible mediante asiento de ajuste (RN-06).

## 8.5 Migraciones y datos semilla

- Toda modificación del esquema se hace mediante una migración versionada, con su función de reversión. Nunca se ejecuta SQL manual contra producción.

- Cada migración se prueba primero en local, luego en staging, y solo entonces en producción.

- Las semillas incluyen: los tres roles, un usuario tesorero inicial con contraseña de un solo uso, y un catálogo base de categorías propuesto y validado por el Tesorero.

- Las semillas de desarrollo generan además 2,000 transacciones ficticias distribuidas en 12 meses, para que el rendimiento y la paginación se prueben con volumen realista desde el primer día.

# 9. Contrato de API

## 9.1 Convenciones

| Aspecto | Regla |
| --- | --- |
| Base | https://<host>/api/v1 |
| Versionado | En la ruta. Un cambio incompatible crea /api/v2; el v1 se mantiene al menos 6 meses. |
| Formato | JSON en petición y respuesta. Content-Type: application/json; charset=utf-8 |
| Fechas en tránsito | ISO 8601. created_at en UTC con sufijo Z; fecha_contable como YYYY-MM-DD sin hora. |
| Dinero en tránsito | Cadena decimal con dos posiciones, ej. "1500.00". Nunca número de punto flotante en JSON. |
| Nombres | snake_case en los campos JSON, consistente con el esquema de base de datos. |
| Paginación | ?page=1&limit=50, con máximo de 200. La respuesta incluye meta con page, limit, total, total_pages. |
| Ordenamiento | ?sort=fecha_contable&order=desc. Solo se aceptan campos de una lista blanca. |
| Correlación | Toda respuesta incluye la cabecera X-Request-Id. |
| Idempotencia | Solo en POST /transacciones, mediante el campo idempotency_key del cuerpo. |

## 9.2 Autenticación

| Mecanismo | Cabecera | Usado por | Alcance |
| --- | --- | --- | --- |
| JWT | Authorization: Bearer <access_token> | Panel web | Todos los endpoints según rol |
| API Key | X-API-Key: <key> | Atajos de iOS | Únicamente POST /transacciones y GET /categorias/activas |

- Access token: vigencia de 1 hora. Refresh token: vigencia de 7 días, rotatorio (cada uso emite uno nuevo e invalida el anterior).

- El alcance de la API Key es cerrado por lista blanca: una key filtrada no puede leer el libro mayor, consultar reportes ni tocar la configuración. Puede insertar movimientos, que quedarán registrados con su identidad y serán detectables y cancelables.

## 9.3 Catálogo de endpoints

| Método | Ruta | Auth | Roles | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | Pública | — | Iniciar sesión, devuelve tokens |
| POST | /auth/refresh | Refresh token | — | Renovar access token |
| POST | /auth/logout | JWT | Todos web | Invalidar refresh token |
| GET | /auth/me | JWT | Todos web | Datos del usuario en sesión |
| POST | /transacciones | API Key o JWT | Tesorero, Capturista | Crear transacción (idempotente) |
| GET | /transacciones | JWT | Tesorero, Auditor | Listar con filtros y paginación |
| GET | /transacciones/:id | JWT | Tesorero, Auditor | Detalle |
| PATCH | /transacciones/:id | JWT | Tesorero | Editar (solo periodo abierto) |
| POST | /transacciones/:id/cancelar | JWT | Tesorero | Cancelar con motivo |
| POST | /transacciones/:id/conciliar | JWT | Tesorero | Marcar o desmarcar conciliada |
| GET | /transacciones/export | JWT | Tesorero, Auditor | Exportar resultado filtrado a XLSX |
| GET | /categorias | JWT | Tesorero, Auditor | Listar todas |
| GET | /categorias/activas | API Key o JWT | Todos | Lista para el selector del Atajo |
| POST | /categorias | JWT | Tesorero | Crear |
| PATCH | /categorias/:id | JWT | Tesorero | Editar |
| DELETE | /categorias/:id | JWT | Tesorero | Desactivar (baja lógica) |
| GET | /usuarios | JWT | Tesorero | Listar |
| POST | /usuarios | JWT | Tesorero | Crear |
| PATCH | /usuarios/:id | JWT | Tesorero | Editar o desactivar |
| GET | /api-keys | JWT | Tesorero | Listar keys con su estado |
| POST | /api-keys | JWT | Tesorero | Emitir (devuelve el secreto una sola vez) |
| DELETE | /api-keys/:id | JWT | Tesorero | Revocar |
| GET | /periodos | JWT | Tesorero, Auditor | Listar periodos y su estado |
| POST | /periodos/:id/cerrar | JWT | Tesorero | Cerrar periodo |
| POST | /periodos/:id/reabrir | JWT | Tesorero | Reabrir con motivo |
| GET | /dashboard/resumen | JWT | Tesorero, Auditor | Métricas agregadas |
| GET | /reportes/mensual | JWT | Tesorero, Auditor | Generar y descargar PDF o XLSX |
| GET | /auditoria | JWT | Tesorero, Auditor | Consultar bitácora con filtros |
| GET | /health | Pública | — | Estado del servicio y de la base de datos |

## 9.4 Endpoint crítico: crear transacción

Petición

POST /api/v1/transacciones
X-API-Key: jeaf_live_7f3a9c21b8e4d5a6...
Content-Type: application/json

{
  "monto": "1500.00",
  "categoria_id": "8f14e45f-ceea-467a-9c1e-2b0d3f7a1c99",
  "nota": "Contado por Juan y Pedro",
  "verificado_por": "Pedro Ramírez",
  "fecha_contable": "2026-08-30",
  "idempotency_key": "k_7f3a9c21_1756512000123_48217"
}

Respuesta 201 — creada

{
  "data": {
    "id": "3b12f8a0-5c77-4e19-9a3d-6f8b1c2e4d5a",
    "folio": "3A9C21",
    "tipo": "ingreso",
    "monto": "1500.00",
    "categoria": { "id": "8f14e45f-...", "nombre": "Ofrenda General" },
    "fecha_contable": "2026-08-30",
    "periodo": { "anio": 2026, "mes": 8, "estado": "abierto" },
    "estado": "vigente",
    "created_at": "2026-08-31T01:30:12Z"
  },
  "meta": { "duplicada": false }
}

Respuesta 200 — la key ya había sido procesada

Cuerpo idéntico al anterior, con "meta": { "duplicada": true }. El Atajo trata 200 y 201 como éxito y muestra la misma notificación, de modo que el capturista nunca percibe la diferencia.

Respuestas de error posibles

| Código | Situación |
| --- | --- |
| 400 | Cuerpo mal formado o campo faltante |
| 401 | API Key inexistente, revocada, expirada o de usuario inactivo |
| 403 | El rol no tiene permiso para crear transacciones |
| 409 | El periodo correspondiente a fecha_contable está cerrado |
| 422 | Monto inválido, categoría inexistente o inactiva |
| 429 | Límite de peticiones excedido |
| 500 | Error interno (sin detalle en producción) |

## 9.5 Formato de error y catálogo de códigos

Todas las respuestas de error comparten la misma forma. Un formato de error consistente es lo que permite que el frontend maneje fallos sin condicionales especiales por endpoint.

{
  "error": {
    "code": "PERIODO_CERRADO",
    "message": "El periodo 2026-08 está cerrado y no admite modificaciones.",
    "details": [
      { "field": "fecha_contable", "issue": "pertenece a un periodo cerrado" }
    ],
    "request_id": "b7c2e9a1-4d3f-4a8b-9e12-7c5d8f0a3b46"
  }
}

| Código | HTTP | Significado |
| --- | --- | --- |
| VALIDACION_FALLIDA | 400 | El cuerpo no cumple el esquema |
| AUTH_CREDENCIALES_INVALIDAS | 401 | Correo o contraseña incorrectos |
| AUTH_TOKEN_INVALIDO | 401 | Token ausente, malformado o expirado |
| AUTH_API_KEY_INVALIDA | 401 | Key inexistente, revocada, expirada o de usuario inactivo |
| AUTH_ROLE_NO_WEB_ACCESS | 403 | Capturista intentando entrar al panel |
| PERMISO_DENEGADO | 403 | El rol no autoriza la acción |
| RECURSO_NO_ENCONTRADO | 404 | Identificador inexistente |
| PERIODO_CERRADO | 409 | Operación bloqueada por cierre contable |
| PERIODO_ANTERIOR_ABIERTO | 409 | Intento de cerrar un mes con meses previos abiertos |
| CATEGORIA_EN_USO | 409 | Intento de cambiar el tipo de una categoría con movimientos |
| MONTO_INVALIDO | 422 | Monto negativo, cero, mal formado o fuera de límite |
| CATEGORIA_INACTIVA | 422 | La categoría existe pero está desactivada |
| MOTIVO_REQUERIDO | 422 | Cancelación o reapertura sin motivo suficiente |
| RATE_LIMIT_EXCEDIDO | 429 | Demasiadas peticiones |
| ERROR_INTERNO | 500 | Fallo no controlado; el detalle solo va al log |

## 9.6 Idempotencia — especificación de implementación

- El cliente genera la key una vez por intención de captura y la reutiliza en todos los reintentos de esa captura (RF-2.7).

- Formato sugerido: k_<8 caracteres del prefijo de la API key>_<epoch en milisegundos>_<5 dígitos aleatorios>.

- El backend intenta el INSERT. Si el motor devuelve violación de la restricción única sobre idempotency_key, no se trata como error: se recupera la transacción existente y se responde 200.

- Se usa la restricción de base de datos, y no una consulta previa de comprobación, porque un “consultar y luego insertar” tiene una condición de carrera entre ambos pasos que dos reintentos casi simultáneos pueden atravesar.

- Las keys se purgan a los 90 días mediante tarea programada (RN-08).

## 9.7 Rate limiting

| Endpoint | Límite | Clave |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/login | 5 intentos / 15 min | IP |
| POST /transacciones | 30 peticiones / min | API Key (con IP como respaldo) |
| GET /reportes/mensual | 10 / min | Usuario |
| Resto de la API | 120 / min | IP |

El límite del endpoint de captura se aplica por API Key y no solo por IP, porque varios capturistas comparten la red del recinto y un límite por IP los bloquearía mutuamente durante el conteo posterior al servicio. El valor de 30 por minuto debe validarse en UAT contra un conteo real: si el equipo captura en ráfaga, se ajusta al alza.

# 10. Seguridad

## 10.1 Modelo de amenazas

Análisis por categorías STRIDE, acotado a los activos que importan: el dinero registrado y la identidad de quien lo registra.

| Amenaza | Escenario concreto | Contramedida |
| --- | --- | --- |
| Suplantación | Alguien obtiene la API Key de un capturista (teléfono perdido, captura de pantalla compartida) e inserta movimientos falsos. | Alcance restringido de la key (§9.2), expiración obligatoria, revocación inmediata, registro de last_used_ip, alerta por uso desde IP inusual, y bitácora que permite identificar y cancelar los movimientos. |
| Suplantación | Reutilización de un token robado del panel. | Access token de vida corta, refresh rotatorio, invalidación al cerrar sesión y al desactivar al usuario. |
| Manipulación | Modificación directa de montos en base de datos por alguien con acceso al servidor. | Fuera del alcance de defensa de la aplicación. Se mitiga con acceso restringido a las credenciales de producción y con respaldos que permiten comparación forense. Se documenta como riesgo residual aceptado. |
| Manipulación | Alteración retroactiva de un mes ya reportado. | Cierre de periodo con instantánea (RN-05) y bitácora de reaperturas con severidad alta. |
| Repudio | Un capturista niega haber registrado un movimiento. | Cada transacción guarda usuario, API Key usada, IP y marca de tiempo, inmutables. |
| Divulgación | Exposición del listado completo de donaciones. | RBAC estricto, sin endpoints de lectura para API Keys, HTTPS obligatorio, CORS restringido a los orígenes autorizados. |
| Divulgación | Filtración de secretos por el repositorio. | Escaneo de secretos en el pipeline, .env fuera del control de versiones, rotación de credenciales ante cualquier sospecha. |
| Denegación de servicio | Inundación del endpoint de captura. | Rate limiting por key y por IP, límites de tamaño de cuerpo, tiempos de espera de conexión a base de datos. |
| Elevación de privilegios | Un capturista llama directamente a endpoints administrativos con su API Key. | Lista blanca de rutas por tipo de credencial, verificada en el middleware antes del controlador. Caso de prueba obligatorio (§12.3). |
| Elevación de privilegios | Un auditor manipula la petición para cancelar una transacción. | Autorización verificada en el servidor por endpoint, nunca por ocultamiento de botones en la interfaz. |

## 10.2 Autenticación y sesiones

- Contraseñas con bcrypt, factor de costo 12. Nunca en texto plano, nunca en logs, nunca en respuestas.

- Access token de 1 hora; refresh token de 7 días, rotatorio y almacenado hasheado en el servidor para poder invalidarlo.

- Middleware RBAC que verifica el rol contra la matriz de permisos (§3.2) antes de llegar al controlador.

- Bloqueo por rate limit tras 5 intentos fallidos por IP en 15 minutos, con el evento registrado en la bitácora.

- Respuestas de error de autenticación genéricas: nunca se revela si el correo existe.

## 10.3 Gestión de API Keys

El formato de la key es jeaf_<entorno>_<secreto>, por ejemplo jeaf_live_7f3a9c21b8e4.... Los primeros 12 caracteres constituyen el key_prefix, que se almacena en claro e indexado; el secreto completo se almacena solo como hash SHA-256.

Flujo de validación en cada petición:

- Extraer los primeros 12 caracteres de la cabecera X-API-Key.

- Buscar la fila por key_prefix (índice único, una sola lectura).

- Calcular SHA-256 del valor recibido y compararlo con key_hash usando comparación de tiempo constante.

- Verificar revoked_at IS NULL, expires_at > NOW() y usuario activo.

- Actualizar last_used_at y last_used_ip de forma asíncrona, fuera de la ruta crítica de respuesta.

Defecto corregido respecto a la v1.2. La v1.2 indicaba almacenar la key hasheada pero no definía cómo localizarla. Con solo el hash guardado y sin prefijo indexado, la única forma de identificar qué key llegó es recorrer todas las filas comparando hashes, una por una. Si además se usa bcrypt con factor 12 —como se hace con las contraseñas—, cada comparación cuesta del orden de cientos de milisegundos: con diez keys registradas, la validación sola puede consumir varios segundos y el KPI de 500 ms se vuelve inalcanzable. La solución es doble: prefijo indexado para encontrar la fila en una sola consulta, y SHA-256 en lugar de bcrypt para la comparación. El hashing lento existe para proteger secretos de baja entropía elegidos por humanos; una API Key generada aleatoriamente con 256 bits de entropía no es susceptible a fuerza bruta por diccionario, así que el costo computacional no compra nada y sí cuesta latencia.

Ciclo de vida: emisión con etiqueta de dispositivo y expiración a 12 meses → uso → alerta a los 90 días sin uso → revocación manual o expiración automática. La key en claro se muestra una sola vez y no es recuperable.

## 10.4 Protección de datos

- Todas las variables sensibles en variables de entorno, validadas al arranque: si falta una, el servidor no inicia (fallar temprano y ruidosamente es preferible a fallar tarde y en silencio).

- CORS configurado con lista explícita de orígenes; sin comodines en producción.

- Cabeceras de seguridad estándar aplicadas globalmente.

- Sanitización y validación de toda entrada contra esquema estricto antes de la capa de servicios.

- Sentencias parametrizadas en el 100% de las consultas.

- HTTPS obligatorio, con redirección desde HTTP.

- Límite de tamaño de cuerpo de petición.

- Registro de IP y user agent en las operaciones sensibles.

- Los datos personales tratados se limitan al mínimo necesario: nombre, correo y rol de los usuarios operativos. JEAF no registra la identidad de los donantes, lo cual reduce sustancialmente la superficie de exposición.

Nota de cumplimiento. No soy asesor legal ni fiscal. La organización debe validar con su contador y su asesor legal qué obligaciones de tratamiento de datos personales y qué formatos de reporte le aplican por su figura jurídica, antes de dar por definitivo el diseño del reporte mensual (§4.7) y la política de retención (§14). Ese es un punto de dependencia externa registrado como DE-05.

## 10.5 Lista de verificación de seguridad previa a producción

| # | Verificación | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ningún secreto en el repositorio ni en el historial de Git | ☐ |
| 2 | Contraseñas hasheadas con bcrypt factor 12 | ☐ |
| 3 | Todas las consultas parametrizadas, sin concatenación de SQL | ☐ |
| 4 | Matriz de permisos verificada endpoint por endpoint con pruebas automatizadas | ☐ |
| 5 | Rate limiting activo en login, captura y reportes | ☐ |
| 6 | CORS con lista explícita, sin comodín | ☐ |
| 7 | HTTPS forzado y certificado válido | ☐ |
| 8 | Errores de producción sin trazas de pila ni detalles internos | ☐ |
| 9 | Cabeceras de seguridad presentes en todas las respuestas | ☐ |
| 10 | Dependencias auditadas, sin vulnerabilidades críticas conocidas | ☐ |
| 11 | Usuario de base de datos sin privilegios administrativos | ☐ |
| 12 | Respaldo automático verificado con una restauración real | ☐ |
| 13 | Credenciales por defecto de las semillas cambiadas | ☐ |
| 14 | Bitácora de auditoría registrando en todas las rutas de escritura | ☐ |

## 10.6 Respuesta a incidentes

| Incidente | Acción inmediata | Responsable |
| --- | --- | --- |
| API Key comprometida | Revocar desde el panel; revisar movimientos creados con esa key en la bitácora; cancelar los indebidos con motivo | Tesorero |
| Credenciales de panel comprometidas | Forzar cambio de contraseña, invalidar refresh tokens, revisar bitácora de accesos | Líder técnico |
| Movimientos sospechosos detectados | Exportar bitácora del periodo, no cerrar el mes hasta esclarecer | Tesorero + Auditor |
| Filtración de variables de entorno | Rotar todas las credenciales: base de datos, secreto JWT, servicios externos | Líder técnico |
| Caída prolongada del servicio | Activar captura de respaldo en papel; reingresar al restablecerse (§11.4) | Tesorero |

# 11. Observabilidad y operación

## 11.1 Registro de eventos

- Logs estructurados en JSON, escritos a salida estándar para que la plataforma de hosting los recoja.

- Todo log incluye: timestamp, level, request_id, user_id (si aplica), method, path, status, duration_ms, message.

- Cada petición recibe un request_id generado en el primer middleware y devuelto en la cabecera X-Request-Id. Es lo que permite que un usuario reporte un error y el equipo encuentre exactamente esa petición en los logs.

- Nunca se registran: contraseñas, tokens, API Keys completas (solo el prefijo), ni cuerpos de petición completos en producción.

## 11.2 Métricas y alertas

| Métrica | Umbral de alerta | Canal |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad de /health | 2 fallos consecutivos | Correo y mensaje al líder técnico |
| Latencia p95 de POST /transacciones | > 800 ms sostenido 5 min | Correo |
| Tasa de errores 5xx | > 1% de las peticiones en 10 min | Correo |
| Errores 401 en captura | > 10 en 5 min | Correo — posible key revocada aún configurada en un Atajo |
| Conexiones a base de datos | > 80% del límite del plan | Correo |
| Último respaldo exitoso | > 26 h de antigüedad | Correo |

## 11.3 Verificación de salud

GET /health devuelve estado del proceso, conectividad con la base de datos, versión desplegada y tiempo activo. No requiere autenticación y no expone información sensible.

## 11.4 Manual de operación ante incidentes comunes

| Síntoma | Diagnóstico probable | Resolución |
| --- | --- | --- |
| El Atajo responde 401 | Key revocada, expirada o usuario desactivado | Emitir nueva key y reconfigurar el Atajo |
| El Atajo agota reintentos | Sin señal en el recinto | Usar el respaldo en Notas y reingresar después (RF-2.6) |
| El Atajo responde 409 | Se intenta capturar en un mes ya cerrado | Registrar con la fecha contable del periodo abierto o reabrir el periodo |
| El panel no carga datos | Backend caído o token expirado | Revisar /health; volver a iniciar sesión |
| El reporte no cuadra con el efectivo | Movimiento no capturado o fecha contable incorrecta | Filtrar por fecha y capturista en el libro mayor; corregir dentro del periodo abierto |
| Caída prolongada del backend | Incidente del proveedor | Captura en papel con formato de contingencia; reingreso posterior con origen = migracion |

# 12. Estrategia de pruebas

## 12.1 Alcance y cobertura

| Nivel | Herramienta | Qué cubre | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | Vitest | Capa de servicios: cálculo de balances, validación de montos, derivación de tipo y periodo, reglas de cierre | ≥ 80% de la carpeta services/ |
| Integración | Vitest + Supertest | Endpoints completos contra una base de datos MySQL de pruebas real, no simulada | 100% de los endpoints |
| Seguridad | Suite dedicada | Matriz de permisos completa (§3.2) | 100% de las combinaciones rol × endpoint |
| Extremo a extremo | Manual guiado por guion | Flujos críticos completos, incluido el Atajo real en un iPhone real | 5 flujos |
| Carga | Herramienta de carga | Endpoint de captura con 50 peticiones concurrentes | RNF-01 |
| Aceptación (UAT) | Tesorero real | Un mes completo con datos reales | Criterios §12.4 |

Las pruebas de integración corren contra MySQL real y no contra simulaciones, porque los errores que más duelen en este sistema —violaciones de restricción única, comportamiento transaccional, tipos decimales, colaciones— son precisamente los que una simulación oculta.

## 12.2 Casos de prueba críticos

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| CP-01 | Crear transacción con monto negativo | 422 MONTO_INVALIDO, nada persistido |
| CP-02 | Crear transacción con monto "12.999" | 422, no se redondea silenciosamente |
| CP-03 | Crear transacción con categoría desactivada | 422 CATEGORIA_INACTIVA |
| CP-04 | Enviar dos veces la misma idempotency_key | Una sola fila; segunda respuesta 200 con duplicada: true |
| CP-05 | Enviar dos peticiones concurrentes con la misma key | Una sola fila; ninguna respuesta 500 |
| CP-06 | Capturar a las 23:50 hora local del último día del mes | fecha_contable cae en el mes correcto, no en el siguiente |
| CP-07 | Cancelar transacción sin motivo | 422 MOTIVO_REQUERIDO |
| CP-08 | Cancelar transacción de periodo cerrado | 409 PERIODO_CERRADO |
| CP-09 | Cerrar un mes teniendo el anterior abierto | 409 PERIODO_ANTERIOR_ABIERTO |
| CP-10 | Cerrar periodo y luego consultar totales | Devuelve la instantánea persistida, no un recálculo |
| CP-11 | Cambiar el tipo de una categoría con movimientos | 409 CATEGORIA_EN_USO |
| CP-12 | Suma de transacciones canceladas en el balance | Excluidas de todos los totales |
| CP-13 | Crear transacción y forzar fallo del log de auditoría | Se revierte todo; no queda transacción sin log |
| CP-14 | Reportar un mes con 500 movimientos | PDF generado en menos de 3 s |
| CP-15 | Redondeo acumulado sobre 1,000 montos con centavos | Suma exacta al centavo, sin deriva |

## 12.3 Pruebas de seguridad obligatorias

| ID | Caso | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| SEC-01 | Capturista intenta iniciar sesión en el panel | 403 AUTH_ROLE_NO_WEB_ACCESS |
| SEC-02 | API Key llamando a GET /transacciones | 403, la key no tiene ese alcance |
| SEC-03 | API Key llamando a POST /usuarios | 403 |
| SEC-04 | Auditor intenta PATCH /transacciones/:id | 403 PERMISO_DENEGADO |
| SEC-05 | Auditor intenta POST /periodos/:id/cerrar | 403 |
| SEC-06 | Petición sin cabecera de autenticación a cualquier ruta protegida | 401 |
| SEC-07 | Token expirado | 401 AUTH_TOKEN_INVALIDO |
| SEC-08 | API Key revocada | 401, con efecto inmediato tras la revocación |
| SEC-09 | API Key expirada | 401 |
| SEC-10 | Inyección SQL en el parámetro de búsqueda del libro mayor | Tratada como texto literal; sin error de motor |
| SEC-11 | Script en el campo de nota, luego renderizado en el panel | Escapado, no ejecutado |
| SEC-12 | Seis intentos de login fallidos desde la misma IP | El sexto responde 429 |
| SEC-13 | Error forzado en producción | Respuesta genérica, sin traza de pila |
| SEC-14 | Petición desde un origen no autorizado | Bloqueada por CORS |

## 12.4 Aceptación de usuario (UAT)

El UAT no es una demostración: es el Tesorero operando el sistema con datos reales durante un ciclo completo. Se considera superado cuando:

- Se capturan al menos 30 movimientos reales desde al menos dos iPhones distintos.

- Se registra y corrige al menos un error real mediante el flujo de folio y cancelación.

- Se cierra un mes completo y se genera el reporte en PDF y XLSX.

- El contador revisa el reporte y lo declara utilizable sin retrabajo.

- Los totales del sistema coinciden al centavo con el conteo físico de efectivo del periodo.

- El Auditor accede, consulta la bitácora y confirma que puede rastrear cada corrección.

El punto 5 es el que verdaderamente valida el sistema. Todo lo demás puede pasar y aun así el software estar mal.

## 12.5 Datos de prueba

Ningún dato real de la organización se usa en desarrollo. El generador de semillas produce datos ficticios con volumen y distribución realistas. Si en algún momento se requiere depurar con datos reales, se anonimizan primero: notas reemplazadas, nombres sustituidos, montos con ruido.

# 13. Entornos, integración continua y despliegue

## 13.1 Entornos

| Entorno | Propósito | Base de datos | Acceso |
| --- | --- | --- | --- |
| Local | Desarrollo diario | MySQL local o en contenedor, con semillas | Equipo dev |
| Staging | Validación previa y UAT | Instancia separada, datos ficticios | Equipo dev + Tesorero |
| Producción | Operación real | Instancia dedicada, respaldos activos | Solo líder técnico |

Los tres entornos usan el mismo procedimiento de despliegue. Un entorno de staging que se despliega distinto a producción no prueba nada.

## 13.2 Catálogo de variables de entorno

| Variable | Ejemplo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| NODE_ENV | production | Modo de ejecución |
| PORT | 3000 | Puerto de escucha |
| DB_HOST / DB_PORT / DB_NAME / DB_USER / DB_PASSWORD | — | Conexión a MySQL |
| DB_POOL_MAX | 10 | Máximo de conexiones del pool |
| JWT_SECRET | — | Firma del access token |
| JWT_REFRESH_SECRET | — | Firma del refresh token |
| JWT_ACCESS_TTL | 1h | Vigencia del access token |
| JWT_REFRESH_TTL | 7d | Vigencia del refresh token |
| API_KEY_TTL_DIAS | 365 | Vigencia por defecto de las API Keys |
| CORS_ORIGINS | https://panel.ejemplo.org | Lista de orígenes permitidos |
| TZ_LOCAL | America/Mexico_City | Zona horaria para derivar fecha_contable |
| MONEDA | MXN | Moneda única del sistema |
| MONTO_MAXIMO | 1000000.00 | Tope de validación por transacción |
| RATE_LIMIT_CAPTURA | 30 | Peticiones por minuto por API Key |
| LOG_LEVEL | info | Nivel de detalle de los logs |
| SENTRY_DSN | — | Seguimiento de errores |
| BACKUP_BUCKET / BACKUP_KEY | — | Destino cifrado de los respaldos |

Todas se validan al arranque contra un esquema. Falta una y el proceso no inicia.

## 13.3 Estrategia de ramas y convenciones

- main refleja producción. develop refleja staging. El trabajo ocurre en feature/<descripcion-corta>, fix/<descripcion-corta> o chore/<descripcion-corta>.

- Prohibido el envío directo a main y develop; todo entra por Pull Request.

- Toda PR requiere: pipeline en verde y aprobación de al menos otro miembro del equipo.

- Mensajes de commit convencionales: feat:, fix:, refactor:, test:, docs:, chore:.

- La PR referencia el requisito que implementa (RF-3.8), lo que hace que la trazabilidad requisito → código sea automática.

## 13.4 Pipeline

| Disparador | Pasos |
| --- | --- |
| Pull Request | Instalación → lint → verificación de tipos → pruebas unitarias → pruebas de integración → escaneo de secretos → auditoría de dependencias → construcción |
| Merge a develop | Todo lo anterior → migraciones en staging → despliegue automático a staging |
| Etiqueta de versión en main | Todo lo anterior → respaldo previo de producción → migraciones → despliegue → verificación de salud → notificación |

El despliegue a producción nunca es automático por merge. Requiere una etiqueta creada deliberadamente.

## 13.5 Procedimiento de publicación y reversión

- Verificar el pipeline verde en develop y el UAT de las funcionalidades incluidas.

- Crear la etiqueta de versión con notas de cambio.

- Respaldo manual de la base de datos de producción antes de migrar.

- Ejecutar migraciones. Si alguna falla, detener y revertir.

- Desplegar backend, luego frontend.

- Verificar /health, iniciar sesión, crear una transacción de prueba y cancelarla.

- Vigilar errores durante 30 minutos.

Reversión: volver a desplegar la etiqueta anterior. Si la migración fue destructiva, restaurar el respaldo previo. Por eso las migraciones destructivas se dividen en dos versiones: una que añade, otra —en un release posterior, ya con la anterior estabilizada— que elimina.

# 14. Respaldo, retención y recuperación

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| RPO (pérdida máxima tolerable) | 24 horas |
| RTO (tiempo máximo de recuperación) | 4 horas |
| Respaldo automático | Diario, completo, con retención de 30 días |
| Respaldo previo a despliegue | Manual, antes de cada migración de producción |
| Almacenamiento | Cifrado en reposo, en proveedor distinto al de la base de datos |
| Recuperación a punto en el tiempo | Según lo incluido en el plan contratado del proveedor de base de datos; debe confirmarse por escrito |
| Prueba de restauración | Trimestral, restaurando a un entorno desechable y verificando totales contra producción; el resultado se documenta |
| Retención de bitácora de auditoría | Mínimo 12 meses (RN-11), política independiente de la de respaldos |

Un respaldo que nunca se ha restaurado no es un respaldo: es una suposición. La prueba trimestral (RNF-22) es lo que convierte la suposición en garantía, y es la tarea que más se pospone en todos los proyectos.

# 15. Plan de proyecto

## 15.1 Fases, entregables y criterios de salida

| Fase | Nombre | Entregables | Criterio de salida (gate) |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 0 | Arquitectura y fundaciones | Este documento aprobado; repositorio con estructura, lint, CI; esquema de base de datos migrado; semillas; autenticación y RBAC funcionando; .env.example; contrato OpenAPI inicial | Un desarrollador nuevo clona, ejecuta un comando y tiene el sistema corriendo con datos. Login funcionando con los tres roles. |
| FASE 1 | Motor de transacciones e iOS | Endpoints de transacciones y categorías; idempotencia; gestión de API Keys; Atajos de ingreso y egreso instalados y funcionando en un iPhone real | Se capturan 20 movimientos reales desde el teléfono sin duplicados y sin intervención del desarrollador. |
| FASE 2 | Panel administrativo web | Login web; libro mayor con filtros y paginación; CRUD de categorías y usuarios; gestión de API Keys; edición y cancelación de transacciones; bitácora consultable | El Tesorero navega y opera el panel sin acompañamiento. |
| FASE 3 | Cierres y reportes | Dashboard con gráficas; cierre y reapertura de periodo; instantánea de totales; reportes PDF y XLSX; asientos de ajuste | El contador revisa un reporte real y lo aprueba sin pedir cambios de formato. |
| FASE 4 | Migración, QA y producción | Histórico migrado y cuadrado; suite de pruebas completa incluida la de seguridad; despliegue a producción; monitoreo; manuales; capacitación | El primer mes se cierra en producción y los totales coinciden al centavo con el conteo físico. |

## 15.2 Estimación

Estimación para un equipo de 2 desarrolladores. Los rangos reflejan incertidumbre real, no pesimismo: se comunican como rango y se comprometen por el extremo alto.

| Fase | Estimación | Dependencias de entrada |
| --- | --- | --- |
| FASE 0 | 2 – 3 semanas | Aprobación de este documento; catálogo de categorías entregado por el Tesorero |
| FASE 1 | 3 – 4 semanas | FASE 0; al menos un iPhone disponible para pruebas |
| FASE 2 | 4 – 5 semanas | FASE 1 |
| FASE 3 | 3 – 4 semanas | FASE 2; logotipo; formato de reporte validado por el contador |
| FASE 4 | 3 – 4 semanas | FASE 3; histórico entregado; presupuesto de infraestructura aprobado |
| Total | 15 – 20 semanas |  |

Reserva de contingencia recomendada: 20% adicional, no repartido entre fases sino reservado al final y liberado solo cuando un riesgo se materializa. Repartir el colchón dentro de cada fase garantiza que se consuma aunque no haya problemas.

## 15.3 Reparto del trabajo entre dos desarrolladores

| Desarrollador | Eje principal | Responsabilidad transversal |
| --- | --- | --- |
| Dev A | Backend, base de datos, seguridad, despliegue | Revisor obligatorio de las PR de frontend |
| Dev B | Frontend web, Atajos de iOS, reportes | Revisor obligatorio de las PR de backend |

Regla que evita el mayor riesgo de un equipo de dos: el contrato de API (§9) se cierra al inicio de cada fase. A partir de ahí, Dev B trabaja contra respuestas simuladas conformes al contrato y Dev A implementa, sin bloqueo mutuo. Ninguno es el único que entiende una parte del sistema: la revisión cruzada obligatoria es lo que lo garantiza.

## 15.4 Definiciones de listo y de terminado

Definition of Ready — una tarea puede entrar al sprint si: está ligada a un RF de este documento, tiene criterios de aceptación escritos, sus dependencias están resueltas, el diseño de la pantalla existe si aplica, y ambos desarrolladores entienden el alcance.

Definition of Done — una tarea está terminada si: el código está en develop, la PR fue aprobada, el pipeline está verde, hay pruebas que cubren el criterio de aceptación, la documentación de la API está actualizada, funciona en staging, no hay deuda técnica sin registrar, y el Tesorero la validó si es visible para él.

## 15.5 Registro de riesgos

Probabilidad e impacto en escala Alta / Media / Baja.

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación | Dueño |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | El Tesorero no está disponible para validar y el UAT se retrasa | Media | Alto | Agendar sesiones fijas semanales desde FASE 0; validar por incrementos, no al final | Líder técnico |
| R-02 | El formato del reporte se rechaza tarde y hay que rehacerlo | Media | Alto | Validar un borrador del PDF con el contador en FASE 0, no en FASE 3 | Dev B |
| R-03 | Un capturista clave no tiene iPhone | Media | Alto | Confirmar SU-01 en FASE 0; contingencia: formulario web móvil reusando el mismo endpoint | Líder técnico |
| R-04 | Cambio de comportamiento de Atajos en una actualización de iOS | Baja | Alto | Exportar y versionar los Atajos; documentar su reconstrucción; el endpoint es agnóstico al cliente | Dev B |
| R-05 | El histórico está incompleto o inconsistente | Alta | Medio | Auditar una muestra en FASE 0; acordar hasta qué fecha se migra y qué se descarta | Tesorero |
| R-06 | Sin señal en el recinto durante el conteo | Media | Medio | Reintentos y respaldo en Notas (RF-2.6); medir la cobertura real en sitio durante FASE 1 | Dev B |
| R-07 | Costo de infraestructura no aprobado y se opta por plan gratuito | Media | Alto | Presentar el costo mensual estimado en FASE 0; el plan gratuito rompe RNF-01 y RNF-05 | Patrocinador |
| R-08 | Alcance creciente: se piden CFDI, multi-sede, pasarela de pago | Alta | Alto | §2.3 es contractual; todo añadido pasa por control de cambios (§15.8) | Líder técnico |
| R-09 | Pérdida de la única persona que conoce el backend | Baja | Alto | Revisión cruzada obligatoria de PR; documentación al día | Ambos devs |
| R-10 | Fuga de una API Key | Media | Medio | Alcance restringido, expiración, revocación inmediata, monitoreo de IP (§10.3) | Dev A |
| R-11 | El primer cierre no cuadra con el efectivo | Media | Alto | Correr un mes en paralelo (papel y sistema) durante FASE 4 antes de confiar en el sistema | Tesorero |

## 15.6 Migración de datos históricos

No estaba contemplada en la v1.2 y es un entregable en sí mismo, no un detalle de la puesta en marcha.

| Paso | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Inventario | Reunir todas las fuentes actuales: hojas de cálculo, libretas, mensajes. Determinar el rango de fechas realmente recuperable. |
| 2. Decisión de alcance | Acordar con el Tesorero hasta qué fecha se migra. Migrar cinco años de datos dudosos contamina el sistema; a menudo lo correcto es migrar solo el ejercicio en curso y archivar el resto en PDF. |
| 3. Normalización | Mapear las categorías históricas al nuevo catálogo. Documentar cada equivalencia. |
| 4. Carga | Script idempotente que inserta con origen = 'migracion', sin API Key, con el usuario técnico de migración y la fecha_contable original. |
| 5. Cuadre | Comparar los totales por mes del sistema contra los totales de las hojas originales. No se avanza hasta que cuadren al centavo o las diferencias estén explicadas por escrito. |
| 6. Cierre retroactivo | Cerrar los periodos migrados para que queden congelados. |
| 7. Congelación de la fuente antigua | Marcar las hojas de cálculo como solo lectura y archivarlas. Dos fuentes de verdad activas simultáneamente es peor que la situación de partida. |

## 15.7 Capacitación y adopción

| Actividad | Audiencia | Duración | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalación y configuración del Atajo | Cada capturista, individualmente con su teléfono en mano | 20 min | FASE 4 |
| Operación del panel: libro mayor, correcciones, conciliación | Tesorero | 1.5 h | FASE 4 |
| Cierre de mes y generación de reportes | Tesorero | 1 h | FASE 4 |
| Consulta de dashboards y bitácora | Auditor | 30 min | FASE 4 |
| Acompañamiento en el primer cierre real | Tesorero | Sesión completa | Primer mes en producción |

Se entrega además una guía de una página por rol, impresa, y una tarjeta plastificada con los pasos del Atajo para los capturistas. El material impreso se usa; el PDF en el correo no.

## 15.8 Control de cambios

Todo cambio posterior a la aprobación de este documento sigue el mismo camino: se registra por escrito con su justificación → se estima su impacto en alcance, costo y fecha → el patrocinador aprueba o rechaza → si se aprueba, se incorpora al documento con nueva versión y se ajusta el cronograma públicamente. Ningún cambio se implementa “de paso” porque parezca pequeño. Es así como los proyectos de 15 semanas terminan en 40.

# 16. Entrega, garantía y mantenimiento

## 16.1 Entregables finales

| Categoría | Entregable |
| --- | --- |
| Software | Código fuente en el repositorio, con historial completo |
| Software | Sistema desplegado y operando en producción |
| Software | Atajos exportados con su guía de instalación |
| Documentación técnica | Este documento en su versión final |
| Documentación técnica | Especificación OpenAPI publicada en /api/docs |
| Documentación técnica | Diagrama entidad-relación |
| Documentación técnica | Colección de peticiones de ejemplo para probar la API sin el teléfono |
| Documentación técnica | Registros de decisiones de arquitectura |
| Documentación de negocio | Manual del Tesorero |
| Documentación de negocio | Guía de instalación del Atajo para capturistas |
| Documentación de negocio | Guía del Auditor |
| Operación | Manual de operación ante incidentes (§11.4) |
| Operación | Credenciales de todos los servicios, entregadas por canal seguro |
| Operación | Evidencia documentada de la primera restauración de respaldo |

## 16.2 Garantía y soporte

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| Periodo de garantía | 60 días naturales desde la puesta en producción |
| Cubre | Defectos respecto a lo especificado en este documento |
| No cubre | Nuevas funcionalidades, cambios de alcance, fallos del proveedor de infraestructura, errores de captura del usuario |
| Tiempo de respuesta — crítico | 4 h hábiles (sistema caído o pérdida de datos) |
| Tiempo de respuesta — mayor | 1 día hábil (funcionalidad principal degradada) |
| Tiempo de respuesta — menor | 5 días hábiles (cosmético o de conveniencia) |
| Después de la garantía | Convenio de mantenimiento por definir: actualizaciones de dependencias, monitoreo, respaldos verificados y bolsa de horas |

## 16.3 Costos recurrentes estimados

A confirmar en FASE 0 con los proveedores elegidos. Se documenta aquí para que el patrocinador apruebe el gasto antes de que sea un problema en producción (riesgo R-07).

| Concepto | Periodicidad |
| --- | --- |
| Hosting del backend (plan de pago, sin hibernación) | Mensual |
| MySQL gestionado con recuperación a punto en el tiempo | Mensual |
| Hosting del frontend | Mensual, posiblemente sin costo |
| Dominio | Anual |
| Almacenamiento de respaldos | Mensual |
| Monitoreo de disponibilidad y errores | Mensual, posiblemente sin costo en plan básico |

# Anexo A. Plantilla de registro de decisión de arquitectura (ADR)

# ADR-XXX: <Título de la decisión>

Fecha: AAAA-MM-DD
Estado: propuesta | aceptada | reemplazada por ADR-YYY

## Contexto
Qué situación obliga a decidir. Restricciones vigentes.

## Decisión
Qué se decidió, en una frase clara y afirmativa.

## Alternativas consideradas
- Alternativa 1 — por qué se descartó
- Alternativa 2 — por qué se descartó

## Consecuencias
Positivas, negativas y qué se vuelve más difícil a partir de ahora.

## Cómo revertir
Qué haría falta para deshacer esta decisión si resulta equivocada.

# Anexo B. Plantilla de historia de usuario

ID: RF-X.Y
Como <rol>
quiero <capacidad>
para <beneficio de negocio>

Criterios de aceptación:
  Dado <contexto>
  Cuando <acción>
  Entonces <resultado observable>

Notas técnicas:
Fuera de alcance de esta historia:
Estimación:
Dependencias:

# Anexo C. Lista de verificación de puesta en producción

| # | Verificación | ☐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Todos los RF de prioridad M implementados y probados | ☐ |
| 2 | Lista de verificación de seguridad (§10.5) completa | ☐ |
| 3 | Migraciones probadas en staging con datos de volumen | ☐ |
| 4 | Respaldo automático activo y restauración verificada | ☐ |
| 5 | Monitoreo y alertas configurados y probados con una caída simulada | ☐ |
| 6 | Variables de entorno de producción completas y validadas | ☐ |
| 7 | Dominio con HTTPS y certificado válido | ☐ |
| 8 | Datos históricos migrados y cuadrados | ☐ |
| 9 | Usuarios reales creados con sus roles correctos | ☐ |
| 10 | API Keys emitidas y Atajos instalados en los teléfonos reales | ☐ |
| 11 | Capacitación impartida a los tres roles | ☐ |
| 12 | Manuales entregados en físico y digital | ☐ |
| 13 | Credenciales transferidas por canal seguro | ☐ |
| 14 | Manual de incidentes entregado y explicado | ☐ |
| 15 | Fecha del primer cierre acompañado agendada | ☐ |

# Anexo D. Cómo reutilizar este documento como plantilla

Este documento está deliberadamente estructurado para clonarse en el siguiente proyecto. La estructura es genérica; solo el contenido es de JEAF.

Secciones que se conservan íntegras, cambiando solo el contenido: §0 control del documento, §2 alcance y supuestos, §4 y §5 requisitos, §6 reglas de negocio, §7 arquitectura y ADR, §8 modelo de datos, §9 contrato de API, §10 seguridad, §11 observabilidad, §12 pruebas, §13 entornos, §14 respaldos, §15 plan de proyecto, §16 entrega.

Secciones que casi no cambian entre proyectos y son la mayor ganancia de tiempo: las listas de verificación (§10.5, Anexo C), la matriz de pruebas de seguridad (§12.3), el catálogo de errores (§9.5), las convenciones de API (§9.1), el pipeline (§13.4) y las definiciones de listo y terminado (§15.4).

Orden de llenado recomendado al arrancar un proyecto nuevo:

- §1 y §2 primero — sobre todo §2.3, fuera de alcance. Es la sección que más discusiones evita y la que casi nadie escribe.

- §3, roles y matriz de permisos. Define la forma de todo lo demás.

- §6, reglas de negocio. Son las que no se negocian después.

- §4 y §5, requisitos con identificador y criterios de aceptación.

- §8, modelo de datos. Cambiarlo tarde es lo más caro que hay.

- §9, contrato de API. Es lo que desbloquea el trabajo en paralelo.

- El resto se llena mientras se construye.

Reglas de higiene que hacen que la plantilla siga sirviendo:

- Todo requisito lleva identificador. Sin identificador no hay trazabilidad hacia el código, las pruebas ni las PR.

- Todo lo que se decide descartar se escribe en “fuera de alcance”, con su razón. El valor está en la razón, no en la lista.

- Todo supuesto se escribe y se confirma antes de cerrar la primera fase. Un supuesto sin confirmar es un riesgo sin dueño.

- Cada defecto de diseño que se detecte tarde se documenta en el propio documento, como se hizo en §4.2, §4.4, §6 (RN-04, RN-05) y §10.3. Ese registro es lo que evita repetir el error en el siguiente proyecto, y es lo que convierte una plantilla en experiencia acumulada.